ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 апреля 2019 г. № 172

г. Кызыл

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по подготовке к переходу на цифровое эфирное вещание

на территории Республики Тыва в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                от 3 декабря 2009 г. № 985 «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к переходу на цифровое эфирное вещание на территории Республики Тыва в 2019 году (далее – план мероприятий).

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления Республики Тыва ответственным за реализацию плана мероприятий, обеспечить исполнение плана мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Тунева М.В.

4. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт

Утвержден постановлением Правительства Республики Тыва от 9 апреля 2019 г. № 172

П Л А Н

мероприятий по подготовке к переходу на цифровое

эфирное вещание на территории Республики Тыва в 2019 году

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Меры поддержки отдельных категорий граждан |
| 1.1. Определение категорий граждан, которые могут рассчитывать на адресную помощь в приобретении соответствующего цифрового приемного оборудования | до 15 апреля | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.2. Установление порядка и сроков оказания адресной помощи и определение источника финансирования | до 20 апреля | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.3. Определение количества домохозяйств для льготной программы непосредственного спутникового вещания в Республике Тыва | до 20 апреля | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.4. Разработка и согласование механизма и сроков оказания адресной помощи | до 1 мая | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2. Организация помощи населению в подключении оборудования ЦЭТВ |
| 2.1. Организация привлечения волонтеров, социальных работников, представителей органов местного самоуправления, сотрудников жилищно-коммунальных служб, товариществ собственников жилья для подомовых (поквартирных) обходов | до 20 апреля – далее еженедельно | департамент по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 2.2. Проведение разъяснительной работы о сроках отключения аналоговой трансляции и переходе на цифровой формат среди населения | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, департамент по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 2.3. Организация информирования граждан о категориях населения, которые могут рассчитывать на адресную помощь | постоянно | департамент по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.4. Обеспечение максимального распространения информационных материалов через МФЦ, почтовые отделения, центры соцзащиты, точки торговли бытовой и электронной техникой, банки, медицинские, учебные и муниципальные учреждения | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, департамент по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.5. Публикация на сайтах органов местного самоуправления Республики Тыва, бюджетных организаций информационных материалов о сокращении аналогового вещания | постоянно | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3. Привлечение волонтеров |
| 3.1. Привлечение студентов и активистов молодежных движений, а также организации добровольческих групп для оказания содействия органам местного самоуправления Республики Тыва в работе по подключению и настройке оборудования для приема цифрового телевидения | постоянно | департамент по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 3.2. Обучение волонтеров по подключению и настройке оборудования для приема цифрового телевидения на базе филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва Республики Тыва» | постоянно | филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва» (по согласованию), департамент по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 4. Организация мониторинга наличия и стоимости пользовательского оборудования для приема цифрового сигнала |
| 4.1. Обеспечение мониторинга наличия пользовательского оборудования на территории Республики Тыва | еженедельно | Министерство экономики Республики Тыва |
| 4.2. Обеспечение контроля за наличием необходимого количества пользовательского оборудования низшей ценовой категории | еженедельно | Министерство экономики Республики Тыва |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| 5. Коллективный прием эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах |
| 5.1. Рассмотреть возможность установки систем коллективного приема эфирного телевидения и проверку исправности наружных коллективных антенн и внутридомовых кабельных сетей управляющими компаниями | до 30 апреля | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 6. Информационно-разъяснительная кампания в средствах массовой информации |
| 6.1. Обеспечение усиления информационно-разъяснительной кампании в электронных и печатных средствах массовой информации | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, республиканские средства массовой информации |
| 6.2. Создание новостных сюжетов и роликов на телевидении и радио | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, республиканские средства массовой информации |
| 6.3. Организация постоянных тематических рубрик и полос в печатных средствах массовой информации | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, республиканские средства массовой информации |
| 6.4. Размещение подготовленных информационных модулей наружной рекламы и аудиовизуальных материалов на республиканских теле-радиоканалах | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 7. Горячая линия |
| Обеспечение обратной связи с населением Республики Тыва путем организации «горячей линии» | постоянно | филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва» (по согласованию), Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 8. Организация подомовых обходов |
| 8.1. Проведение работы по информированию населения путем обхода домохозяйств | постоянно | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 8.2. Проведение работы по выявлению домохозяйств, не готовых к переходу на цифровое телевидение, с указанием адреса и количества проживающих в домохозяйстве | постоянно | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |