ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 31 марта 2022 г. № 183-р

г. Кызыл

**О мерах по благоустройству**

**и санитарной очистке территории**

**Республики Тыва в 2022 году**

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

1. Объявить с 1 апреля по 13 мая 2022 г. месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Республики Тыва (далее – месячник).

2. Создать республиканский штаб по организации межведомственного взаимодействия по санитарной очистке и благоустройству территории Республики Тыва и утвердить его прилагаемый состав (далее – республиканский штаб).

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Республики Тыва в 2022 году (далее – план мероприятий).

4. Республиканскому штабу:

а) организовать координацию работы всех органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организаций независимо от их организационно-правовой формы по своевременному принятию мер, в том числе нормативных правовых актов по санитарной очистке и благоустройству закрепленных территорий;

б) определить места временного размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления;

в) до 18 мая 2022 г. представить в Правительство Республики Тыва информацию о результатах проведенного месячника.

5. Службе государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва обеспечить постоянный контроль за использованием жилищного фонда, общего имущества собственников помещений многоквартирных домов и придомовых территорий, а также за деятельностью товариществ собственников жилья и управляющих организаций по благоустройству территорий.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:

а) создать на муниципальном уровне штабы по контролю за санитарной очисткой и благоустройством территорий муниципальных образований;

б) разработать и утвердить планы мероприятий по благоустройству и озеленению территорий поселений, городских округов, внутригородских районов;

в) определить места временного размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с генеральным планом развития населенных пунктов.

7. Ответственным исполнителям за реализацию плана мероприятий еженедельно по понедельникам представлять информацию о ходе проведения месячника в республиканский штаб с приложением фотоотчета.

8. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Тыва, общественным организациям, организациям независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность на территории Республики Тыва, принять активное участие в мероприятиях в рамках месячника.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва усилить в рамках месячника контроль за исполнением индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с принятием мер административного и профилактического характера.

10. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва до 15 апреля 2022 г. организовать республиканский конкурс на лучшую организацию деятельности по благоустройству, озеленению и чистоте среди муниципальных образований Республики Тыва, разработать положение о данном конкурсе.

11. Министерству финансов Республики Тыва до 15 апреля 2022 г. изыскать финансовые средства на проведение республиканского конкурса на лучшую организацию деятельности по благоустройству, озеленению и чистоте среди муниципальных образований Республики Тыва.

12. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 31 марта 2022 г. № 183-р

**С О С Т А В**

республиканского штаба по организации

межведомственного взаимодействия по

санитарной очистке и благоустройству

на территории Республики Тыва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Брокерт А.В. | – | и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, руководитель; |
| Мынын-оол М.М. | – | министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, заместитель руководителя; |
| Монгуш Ч.В. | – | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, секретарь; |
| Бартан А.О. | – | министр цифрового развития Республики Тыва; |
| Монге А.Н. | – | генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата Республики Тыва» (по согласованию); |
| Монгуш О.С. | – | заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию); |
| Сагаан-оол К.Б. | – | мэр г. Кызыла (по согласованию); |
| Сандан Э.Ф. | – | министр труда и социальной политики Республики Тыва; |
| Сарыг-Хаа Т.К. | – | министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва; |
| Сат Р.В. | – | и.о. руководителя Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва; |
| Хардикова Е.В. | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва; |
| Храмцов А.В. | – | министр образования и науки Республики Тыва; |
| Чигжит В.С. | – | министр культуры и туризма Республики Тыва; |
| Чыргал-оол Ш.А. | – | министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 31 марта 2022 г. № 183-р

**П Л А Н**

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории Республики Тыва в 2022 году

| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Закрепление территорий в населенных пунктах муниципальных образований, городских округов за организациями и учреждениями | 1-4 апреля | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2. Проведение рейдовых мероприятий по проверкам чистоты и уборки территорий, в том числе частных домовладений | 1 апреля -  13 мая | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (свод и контроль), Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3. Осуществление регулярной очистки территорий, в том числе в районах частных домовладений | 1 апреля -  13 мая | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (свод и контроль), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 4.  Очистка региональных и межпоселенческих автомобильных дорог от мусора | 1 апреля -  13 мая | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва (свод и контроль), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 5. Очистка парков, скверов, площадей, исторических и памятных мест в муниципальных образованиях | 1 апреля -  13 мая | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 6. Очистка от мусора берегов рек и озер республики | 1 апреля -  13 мая | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 7. Привлечение граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, к работам по санитарной очистке и благоустройству | 1 апреля -  13 мая | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (свод и контроль), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 8. Обращение к населению через средства массовой информации с приглашением принять активное участие в мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству | 1 апреля -  13 мая | Министерство цифрового развития Республики Тыва (свод и контроль), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 9. Очистка от мусора внутридворовых территорий, междомовых проездов, пешеходных тротуаров, детских площадок и скверов | 1 апреля -  13 мая | управляющие организации, товарищества собственников жилья (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию), администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 10. Регулярное информирование населения о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке | 1 апреля -  13 мая | Министерство цифрового развития Республики Тыва, департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 11. Обеспечение координации работы коллективов организаций всех организационно-правовых форм, воинских частей, собственников частных жилых строений, членов гаражно-строительных кооперативов, жителей многоквартирных домов по благоустройству и санитарной очистке | 1 апреля -  13 мая | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 12. Приведение в надлежащее санитарное состояние территорий организаций и прилегающих к ним территорий, очистка от отходов производства и потребления, сухой травы и листвы, санитарная обрезка деревьев и кустарников, а также уборка сухих деревьев и кустарников | 1 апреля -  13 мая | организации независимо от форм собственности, осуществляющие деятельность на территории Республики Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 13. Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий государственных учреждений | 1 апреля -  13 мая | органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 14. Очистка и ремонт опор наружного освещения | 1 апреля -  13 мая | органы местного самоуправления (по согласованию) |