ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 13 апреля 2023 г. № 240

г. Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва**

**«Энергоэффективность и развитие**

**энергетики на 2014-2027 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Республики Тыва от 28 ноября 2022 г. № 871-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750 (далее – Программа), следующие изменения:

1) паспорт изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Куратор государственной программы | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Брокерт Александр Владимирович |
| Ответственный исполнитель государственной программы Республики Тыва | – | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Соисполнитель государственной программы Республики Тыва | – | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Период реализации | – | первый этап – 1 января 2014 г. – 31 декабря 2019 г.;  второй этап – 1 января 2020 г. – 31 декабря 2027 г. |
| Цели государственной программы Республики Тыва | – | надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей Республики Тыва в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности;  создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития |
| Направления (подпрограммы) | – | [подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5FBD5181E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»;  [подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5FB35985E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»;  [подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5EBA5A86E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва»;  [подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5DBB5A87E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | – | общий объем финансирования Программы составит 41185043,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 961822,5 тыс. рублей;  в 2015 г. – 415748,0 тыс. рублей;  в 2016 г. – 453047,8 тыс. рублей;  в 2017 г. – 522098,6 тыс. рублей;  в 2018 г. – 609485,0 тыс. рублей;  в 2019 г. – 793299,1 тыс. рублей;  в 2020 г. – 3881384,9 тыс. рублей;  в 2021 г. – 529897,6 тыс. рублей;  в 2022 г. – 4689372,4 тыс. рублей;  в 2023 г. – 7918514,5 тыс. рублей;  в 2024 г. – 11277342,4 тыс. рублей;  в 2025 г. – 3920685,1 тыс. рублей;  в 2026 г. – 219875,2 тыс. рублей;  в 2027 г. – 226471,5 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 7989720,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 533257,6 тыс. рублей;  в 2015 г. – 415748,0 тыс. рублей;  в 2016 г. – 453047,8 тыс. рублей;  в 2017 г. – 522098,6 тыс. рублей;  в 2018 г. – 609485,0 тыс. рублей;  в 2019 г. – 793299,1 тыс. рублей;  в 2020 г. – 874124,9 тыс. рублей;  в 2021 г. – 1050070,2 тыс. рублей;  в 2022 г. – 1198092,9 тыс. рублей;  в 2023 г. – 611122,6 тыс. рублей;  в 2024 г. – 262342,4 тыс. рублей;  в 2025 г. – 220685,1 тыс. рублей;  в 2026 г. – 219875,2 тыс. рублей;  в 2027 г. – 226471,5 тыс. рублей.  Объем финансирования из федерального бюджета составит 23395323,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 428564,9 тыс. рублей;  в 2020 г. – 3007260,0 тыс. рублей;  в 2021 г. – 4245826,8 тыс. рублей;  в 2022 г. – 3491279,5 тыс. рублей;  в 2023 г. – 4522391,9 тыс. рублей;  в 2024 г. – 4000000,0 тыс. рублей;  в 2025 г. – 3700000,0 тыс. рублей;  в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 9800000,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 г. – 2785000,0 тыс. рублей;  в 2024 г. – 7015000 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов |
| Влияние на достижение национальных целей развития/ Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности | – | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;  увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 процентов к 2027 году;  увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Тыва до 500 млн. рублей к 2027 году»; |

2) разделы I-V, VII, IX признать утратившими силу;

3) дополнить разделами следующего содержания:

«Х. Структура Программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5FBD5181E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | | |
| 1.1. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2014-2027 |
| 1.1.1. | Безаварийное прохождение осенне-зимнего периода, повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;  рост производства тепловой энергии и электрической энергии дизельными электростанциями от 3 до 5 процентов к 2027 году | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва |
| 2. | [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5FB35985E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | | |
| 2.1. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2014-2027 |
| 2.1.1. | Повышение эффективности теплоснабжения республики путем реконструкции и технического перевооружения предприятий топливно-энергетического комплекса;  повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов; разработка проектно-сметной документации строительства объектов теплоснабжения;  новое строительство объектов электро- и теплоснабжения | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;  поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Тыва | снижение удельного веса тепловых потерь в общем объеме производства тепловой энергии до 5 процентов к 2027 году;  снижение среднего удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию не менее от 8-12 кг у.т./Гкал или от 1,8-2,2 процента к 2020 году; снижение потребления среднего расхода топлива (каменный уголь) от 29 до 31 процента к 2027 году; увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 процентов к 2027 году |
| 3. | [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5EBA5A86E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | | |
| 3.1. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | I этап – 2014-2020 годы;  II этап – 2021-2027 годы |
| 3.1.1. | Расширение применения энергосберегающих технологий в процессах производства продукции и оказания услуг в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ) и топливно-энергетическом комплексе (далее – ТЭК), в первую очередь, при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте основных фондов;  проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов объектов;  организация учета и контроля всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов, полный переход на приборный учет | в результате реализации мероприятий Подпрограммы в организациях и учреждениях бюджетной сферы Республики Тыва будет обеспечено наличие приборов учета (на уровне 5 процентов от общего количества потребителей):  на I этапе будет обеспечен полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы Республики Тыва и наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований и ежегодное снижение затрат республиканского бюджета Республики Тыва на оплату коммунальных услуг составит не менее 1,5 процента;  на II этапе будут предусмотрены мероприятия по энергосбережению. Ежегодная экономия бюджетных средств, средств предприятий и населения за счет модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства составит не менее 2 процентов | снижение энергоемкости объектов топливно-энергетического комплекса в 3,8 раза; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями; повышение экологической эффективности республики: значительное снижение вредных выбросов в атмосферу в результате снижения количества сжигаемого угля;  снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии по Республике Тыва на 5 процентов, то есть с 16 до 11 процентов |
| 4. | [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5DBB5A87E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» | | |
| 4.1. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2019-2027 годы |
| 4.1.1. | Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения;  повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения;  бесперебойная поставка сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд населения Республики Тыва | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений;  снижение износа объектов газовой инфраструктуры республики на 15 процентов;  повышение уровня газификации до 80 процентов | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений |

XI. Перечень основных мероприятий государственной программы

Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. рублей | В том числе по годам | | | | | | | | | | | |  |  | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятия (достижения плановых показателей) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе: | итого | 41 185 043,9 | 961 822,5 | 415 748,0 | 453 047,8 | 522 098,6 | 609 485,0 | 793 299,1 | 3 881 384,9 | 5 295 897,0 | 4 689 372,4 | 7 918 514,5 | 11 277 342,4 | 3 920 685,1 | 219 875,2 | 226 471,5 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», ООО «Дизель» (по согласованию), МУП «Енисей», ООО «Газсервис» (по согласованию) |  |
| республиканский бюджет | 7 989 720,8 | 533 257,6 | 415 748,0 | 453 047,8 | 522 098,6 | 609 485,0 | 793 299,1 | 874 124,9 | 1 050 070,2 | 1 198 092,9 | 611 122,6 | 262 342,4 | 220 685,1 | 219 875,2 | 226 471,5 |
| федеральный бюджет | 23 395 323,1 | 428 564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 007 260,0 | 4 245 826,8 | 3 491 279,5 | 4 522 391,9 | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 9 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785 000,0 | 7 015 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Итого по подпрограмме «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | республиканский бюджет | 805 876,7 | 56 483,2 | 34 179,1 | 51 200,0 | 45 227,4 | 121 100,0 | 129 178,8 | 59 800,0 | 20 000,0 | 288 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого по подпрограмме «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | итого | 31 762 850,4 | 10 295,3 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 23 029,0 | 3 072 915,8 | 4 036 618,0 | 3 037 386,1 | 6 796 943,2 | 11 027 614,2 | 3 713 118,8 | 13 512,3 | 13 917,7 |
| республиканский бюджет | 262 850,4 | 10 295,3 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 23 029,0 | 72 915,8 | 36 618,0 | 37 386,1 | 11 943,2 | 12 614,2 | 13 118,8 | 13 512,3 | 13 917,7 |
| федеральный бюджет | 21 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 9 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785 000,0 | 7 015 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | итого | 8 609 102,7 | 895 044,0 | 381 568,9 | 392 347,8 | 476 871,2 | 480 385,0 | 641 091,2 | 748 669,1 | 1 239 279,0 | 1 363 278,1 | 1 121 571,3 | 249 728,2 | 200 352,3 | 206 362,9 | 212 553,8 |
| республиканский бюджет | 6 913 779,6 | 466 479,1 | 381 568,9 | 392 347,8 | 476 871,2 | 480 385,0 | 641 091,2 | 741 409,1 | 993 452,2 | 871 998,6 | 599 179,4 | 249 728,2 | 200 352,3 | 206 362,9 | 212 553,8 |
| федеральный бюджет | 1 695 323,1 | 428 564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 260,0 | 245 826,8 | 491 279,5 | 522 391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Итого по подпрограмме «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы» | республиканский бюджет | 7 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 214,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | итого | 805 876,7 | 56 483,2 | 34 179,1 | 51 200,0 | 45 227,4 | 121 100,0 | 129 178,8 | 59 800,0 | 20 000,0 | 288 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», ООО «Дизель» (по согласованию) |  |
| 1.1. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК) | республиканский бюджет | 507 178,1 | 27 100,0 | 31 171,9 | 51 200,0 | 45 227,4 | 56 300,0 | 129 178,8 | 29 900,0 | 20 000,0 | 117 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | финансовая поддержка Правительством Республики Тыва предприятий ТЭК на приобретение каменного угля и затраты на транспортировку каменного угля до крупных котельных республики. Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП |
| 1.2. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (дизельные электростанции) | республиканский бюджет | 224 841,3 | 27 183,2 | 3 007,2 | 0,0 | 0,0 | 64 800,0 | 0,0 | 29 900,0 | 0,0 | 99 950,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию) | финансовая поддержка предприятия, вырабатывающего электрическую энергию автономными дизельными электростанциями, не имеющими централизованного энергоснабжения, на приобретение дизельного топлива и затраты на транспортировку топлива.  Обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, электрическая энергия в которых вырабатывается автономными дизельными электростанциями, не имеющими централизованного энергоснабжения |
| 1.3. | Обеспечение электроснабжением республиканских мероприятий и праздников | республиканский бюджет | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия  г. Кызыла (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) | обеспечение электроснабжением мероприятий и республиканских праздников, проводимых вне населенных пунктов Республики Тыва |
| 1.4. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК) | республиканский бюджет | 71 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 1) обеспечение резервного источника водоснабжения центральных тепловых пунктов ЦТП – 1, 2, 3 и котельной участка Хову-Аксы ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (бурение скважин и их подключение к инженерным сетям на 4 участках);  2) приобретение и замена котлоагрегатов и вспомогательного оборудования для котельной с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (2 котлоагрегата, 2 дутьевых вентилятора, 2 батарейных циклона, 1 дымосос, 2 трансформатора);  3) модернизация опор линии электропередачи на территории  с. Сизим Каа-Хемского кожууна (134 опоры линии электропередачи) |
| 2 | Мероприятия по капитальным вложениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 |  | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
| 3 | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 |  | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
| 4 | Прочие мероприятия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 |  | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
| 1 | Подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | итого | 31 762 850,4 | 10 295,3 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 23 029,0 | 3 072 915,8 | 4 036 618,0 | 3 037 386,1 | 6 796 943,2 | 11 027 614,2 | 3 713 118,8 | 13 512,3 | 13 917,7 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», ООО «Дизель» (по согласованию), МУП «Енисей», ООО «Газсервис» (по согласованию) |  |
| республиканский бюджет | 262 850,4 | 10 295,3 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 23 029,0 | 72 915,8 | 36 618,0 | 37 386,1 | 11 943,2 | 12 614,2 | 13 118,8 | 13 512,3 | 13 917,7 |
| федеральный бюджет | 21 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 9 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785 000,0 | 7 015 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятия по капитальным вложениям | всего | 31 757 370,0 | 4 814,9 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 23 029,0 | 3 072 915,8 | 4 036 618,0 | 3 037 386,1 | 6 796 943,2 | 11 027 614,2 | 3 713 118,8 | 13 512,3 | 13 917,7 | 2014-2027 |  |  |
| республиканский бюджет | 257 370,0 | 4 814,9 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 23 029,0 | 72 915,8 | 36 618,0 | 37 386,1 | 11 943,2 | 12 614,2 | 13 118,8 | 13 512,3 | 13 917,7 |
| федеральный бюджет | 21 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 9 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785 000,0 | 7 015 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | республиканский бюджет | 4 814,9 | 4 814,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |  |
| 2.2. | Строительство котельных и тепловых сетей в городах Шагонар и Ак-Довурак | всего | 88 815,8 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 71 315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | предотвращение экономического ущерба в размере более 3 млрд. рублей, развитие строительства инфраструктуры  гг. Шагонара и Ак-Довурака за счет комплексного подключения потребителей к централизованному теплоснабжению; снижение негативного воздействия на окружающую среду;  надежное и бесперебойное снабжение потребителей крупных котельных гг. Ак-Довурака, Шагонара |
| республиканский бюджет | 88 815,8 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 71 315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Субсидии территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, на компенсацию выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2022-2024 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, гарантирующий поставщик | снижение стоимости тарифа за электроэнергию по всем потребителям в Республике Тыва |
| 2.3. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении Республики Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства), а так же строительство объектов электросетевого хозяйства для обеспечения централизованным электроснабжением Тоджинского кожууна Республики Тыва | федеральный бюджет | 14 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2023 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) | бесперебойное и качественное снабжение электроэнергией горнодобывающего комбината в рамках инвестиционных проектов Правительства Республики Тыва; согласно Соглашению 1-АС от  3 июля 2020 г. установлены следующие показатели результативности предоставления субсидии: дополнительные рабочие места: 2020 г. – 60, 2021 г. – 60, 2022 г. – 5, 2023 г. – 10, 2024 г. – 90, 2025 г. – 110, 2026 г. –200, 2027 г. – 1465; общий объем внебюджетных инвестиций в проект, в млн. рублей: 2020 г. – 4922,75; 2021 г. – 2204,1; 2022 г. – 69,24; 2023 г. – 1551,32; 2024 г. – 15000; 2025 г. – 17000; 2026 г. – 16000; 2027 г. – 4427,28. Соблюдение сроков технологического присоединения, выполняемого в рамках реализации инвестиционных проектов в 2024 году; максимальная мощность энергопринимающих устройств юридического лица, в отношении которых осуществлено технологическое присоединение, – 161 МВт |
| внебюджетные средства | 5 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | всего | 5 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700 000,0 | 2 000 000,0 | 600 000,0 | 0,0 |  | 2023-2024 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Лунсин» (по согласованию), ООО «Тываэнерго» (по согласованию), ПАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию) | реализация проекта обеспечит электрификацию ГОК «Лунсин», который в текущий момент обеспечивается автономной дизельной электростанцией, кроме того, при реализации проекта ГОК «Лунсин» будут обеспечены: - инвестиции – 38 млрд. рублей; - новые рабочие места – 1250 ед. (971 рабочих мест имеются); - налоги в консолидированный бюджет – 600 млн. рублей |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 2 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кара-Бельдирского золоторудного месторождения в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | всего | 4 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2024 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Кара-Бельдир» (по согласованию), ООО «Тываэнерго» (по согласованию), ПАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию) | реализация проекта ГОК «Кара-Бельдир» обеспечит: - инвестиции – 11 млрд. рублей; - новые рабочие места – 300 ед.; - налоги в консолидированный бюджет – 890 млн. рублей в год (2024-2032 гг.) |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации национального проекта «Жилье» (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | всего | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Тываэнерго» (по согласованию) | обеспечение снижения стоимости за кв. м жилого и нежилого помещения в г. Кызыле, доступное жилье для населения |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Приобретение автономных систем электроснабжения | республиканский бюджет | 163 739,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 029,0 | 1 600,0 | 36 618,0 | 37 386,1 | 11 943,2 | 12 614,2 | 13 118,8 | 13 512,3 | 13 917,7 | 2019-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Диезль» (по согласованию) | в связи с большим износом имеющейся ДЭС в сс. Кызыл-Хая, Мугур-Аксы, Тоора-Хем, Ырбан, Севи, Сыстыг-Хем и с ежегодным увеличением финансовых затрат на капитальный ремонт, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва предлагает приобрести дизель-генераторные установки 500 кВт, 200 кВт, 30 кВт. Обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, электрическая энергия в которых вырабатывается автономными дизельными электростанциями, не имеющими централизованного энергоснабжения |
| 2.8. | Развитие электросетевого хозяйства на территории Республики Тыва | внебюджетные средства | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 000,0 | 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2024 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО Тываэнерго» (по согласованию) | обеспечение бесперебойным, качественным электроснабжением потребителей садоводческих некоммерческих товариществ, соблюдение требований правил устройства электроустановок и правил технической эксплуатации, требований к границам охранных зон объектов электросетевого хозяйства СНТ, организация системы учета электрической энергии и снижение накопленной задолженности за потребленную электроэнергию СНТ |
| 3 | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |  | 5 480,4 | 5 480,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |  |  |
| 3.1. | Разработка проекта строительства модульной котельной с магистральными тепловыми сетями в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | республиканский бюджет | 4 600,0 | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |  |
| 3.2. | Разработка проекта реконструкции (нового строительства) энергоисточника для нужд г. Шагонар | республиканский бюджет | 499,5 | 499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Проведение экспертизы проекта строительства модульной котельной с магистральными тепловыми сетями в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | республиканский бюджет | 380,9 | 380,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |  |
| 4 | Прочие мероприятия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | всего | 31 762 850,4 | 10 295,3 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 23 029,0 | 3 072 915,8 | 4 036 618,0 | 3 037 386,1 | 6 796 943,2 | 11 027 614,2 | 3 713 118,8 | 13 512,3 | 13 917,7 | 2014-2027 |  |  |
| республиканский бюджет | 262 850,4 | 10 295,3 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 8 000,0 | 23 029,0 | 72 915,8 | 36 618,0 | 37 386,1 | 11 943,2 | 12 614,2 | 13 118,8 | 13 512,3 | 13 917,7 |
| федеральный бюджет | 21 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 9 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785 000,0 | 7 015 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | всего | 8 609 102,7 | 895044,0 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 641091,2 | 748669,1 | 1239279,0 | 1363278,1 | 1121571,3 | 249728,2 | 200352,3 | 206362,9 | 212553,8 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| республиканский бюджет | 6 913 779,6 | 466479,1 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 641091,2 | 741409,1 | 993452,2 | 871998,6 | 599179,4 | 249728,2 | 200352,3 | 206362,9 | 212553,8 |
| федеральный бюджет | 1 695 323,1 | 428564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,0 | 245826,8 | 491279,5 | 522391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Возмещение затрат по кредитам на строительство котельной с тепловыми сетями в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, с использованием энергоэффективных технологий с высоким КПД | республиканский бюджет | 104 621,3 | 104621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП |
| 1.2. | Предоставление субсидий на мероприятия по энергосбережению и подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства | всего | 436 564,9 | 436564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| республиканский бюджет | 8 000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 428 564,9 | 428564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по текущему и капитальному ремонту с целью повышения энергетической эффективности | республиканский бюджет | 1 088 716,3 | 70674,8 | 40000,0 | 42440,8 | 87048,2 | 68712,0 | 71646,0 | 74788,6 | 86360,0 | 87442,0 | 84818,3 | 89583,9 | 92271,4 | 95039,6 | 97890,7 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | финансовые средства на подготовку предприятий к  ОЗП на период 2021/22 г. планируется направить на выполнение мероприятий по замене изношенных тепловых сетей, капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных гг. Ак-Довурака и Шагонара, сс. Хову-Аксы и Чаа-Холь. ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» (далее – ТЭК 4) будет подано заявление на установление тарифов на 2022 год. ТЭК 4 себестоимость отпуска заявлена в сумме расходов 884,209 млн. рублей, выручка (доходы) заявлена в сумме 292,974 млн. рублей, убытки, связанные с государственным регулированием тарифов, сложились на уровне 591,236 млн. рублей (884,209-292,974), в том числе: - на убытки – 430,952 млн. рублей; - на ремонт по мероприятиям государственной программы – 160,284 млн. рублей. Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП |
| 1.4. | Субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности и реализующим мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на возмещение части затрат, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | республиканский бюджет | 1 541 856,8 | 60576,0 | 70682,0 | 94628,4 | 100433,0 | 138581,0 | 182792,0 | 218900,7 | 303830,2 | 302915,5 | 26809,3 | 9969,5 | 10268,6 | 10576,6 | 10893,9 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП |
| 1.5. | Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | республиканский бюджет | 1 477 539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260153,1 | 267620,4 | 323055,4 | 326554,0 | 300156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию) | обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, электрическая энергия в которых вырабатывается автономными дизельными электростанциями, не имеющимих централизованного энергоснабжения |
| 1.6. | Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, тепловую энергию и водоснабжение, вырабатываемые муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | республиканский бюджет | 953 729,9 | 126250,5 | 168901,0 | 187505,9 | 209362,4 | 199637,5 | 29243,7 | 32828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | обеспечение качественным и бесперебойным тепло-электроснабжением населения |
| 1.7. | Субсидии организациям электроснабжения на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей | республиканский бюджет | 168 605,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42124,9 | 63000,0 | 51385,1 | 12095,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию) | снижение стоимости тарифа за электроэнергию по всем потребителям в Республике Тыва на 30 процентов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поставке оборудований, материалов для создания аварийного запаса и повышения энергетической эффективности | республиканский бюджет | 47 380,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6400,0 | 6500,0 | 6363,2 | 6720,7 | 6922,3 | 7130,0 | 7343,9 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | Минтопэнерго Республики Тыва имеет одно подведомственное учреждение, входящее в бюджетную сеть, это ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва». Штат учреждения состоит из 4-х единиц:  генеральный директор 1 ед.;  зам. генерального директора 2 ед.;  ведущий инженер  1 ед.  Задачи ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва»:  1) проведение энергетических обследований организаций, в первую очередь образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры, финансируемых из республиканского бюджета на предмет сбережения потребления электроэнергии, тепловой энергии, воды и канализации и каменного угля;  2) оптимизация расходов организаций из бюджета по оплате коммунальных услуг и потреблению каменного угля ведомственными котельными в результате реализации мероприятий по энергосбережению. Функции и возможности:  1) техническое обследование объектов, в том числе:  - инструментальное обследование количества и качества потребления электрической энергии и тепловой энергии;  - расчет неэффективных потерь и расхода электроэнергии и тепловой энергии на основании тепловизионного мониторинга и оценка состояния теплосберегающих свойств зданий;  - проверка правильности расчета счетов по оплате соответствующих услуг;  2) обследование технического состояния оборудования котельных, состава отходящих газов и КПД котлов, трубной разводки системы отопления;  3) подготовка технических предложений по повышению эффективности потребления коммунальных услуг и каменного угля;  4) подготовка и реализация мероприятий по энергосбережению, в том числе через энергосервисные контракты. В соответствии c государственным заданием учреждением предоставляются следующие государственные услуги:  - информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  - выполнение экспериментальных научных разработок;  - выполнение опытно-конструкторских работ |
| 2 | Мероприятия по капитальным вложениям | всего | 549 058,7 | 94456,5 | 98485,9 | 67772,7 | 75597,6 | 59759,7 | 30265,9 | 79496,9 | 43223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности | республиканский бюджет | 549 058,7 | 94456,5 | 98485,9 | 67772,7 | 75597,6 | 59759,7 | 30265,9 | 79496,9 | 43223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 3 | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам | всего | 161 687,3 | 1900,0 | 3500,0 | 0,0 | 4430,0 | 13150,0 | 9250,0 | 18540,0 | 16770,0 | 14933,0 | 14618,7 | 15440,1 | 15903,3 | 16380,4 | 16871,8 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| республиканский бюджет | 154 427,3 | 1900,0 | 3500,0 | 0,0 | 4430,0 | 13150,0 | 9250,0 | 11280,0 | 16770,0 | 14933,0 | 14618,7 | 15440,1 | 15903,3 | 16380,4 | 16871,8 |
| федеральный бюджет | 7 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Республики Тыва | республиканский бюджет | 91 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 4550,0 | 6500,0 | 7420,0 | 10133,0 | 9919,7 | 10477,1 | 10791,4 | 11115,2 | 11448,6 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих теплоисточников и тепловых сетей. На основании и в соответствии с утвержденной администрацией города схемой теплоснабжения теплоснабжающая организация (статья 23, п. 4 Закона «О теплоснабжении») разрабатывает инвестиционную программу в целях реализации решений, предусмотренных этой схемой. Инвестиционная программа, согласованная с администрацией города, определяет объем финансовых потребностей по ее реализации и источники поступления средств для финансирования первого проекта (реконструкция (модернизация) действующей системы централизованного теплоснабжения) и второго проекта (мероприятия, связанные с подключением к действующей системе новых потребителей тепла). Согласно п. 8 статьи 10 «Закона о теплоснабжении» одним из источников финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) действующей системы централизованного теплоснабжения, предусмотренных утвержденной схемой теплоснабжения, может быть надбавка к тарифу на тепловую энергию сверх установленного федеральным органом предельного уровня. Затраты на подключение новых потребителей, предусмотренных схемой теплоснабжения, учитываются при определении тарифа на подключение |
| 3.2. | Проведение экспертизы схем теплоснабжений поселений и городских округов | республиканский бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 3.3. | Разработка топливно-энергетического баланса Республики Тыва | республиканский бюджет | 4 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | топливно-энергетический баланс – это система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом топливно-энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный интервал времени. Основанием для разработки топливно-энергетических балансов регионов является Федеральный бюджет закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Согласно требованиям пункта 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ составление топливно-энергетического баланса субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения. Согласно требованиям пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации составляют топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации в порядке и по форме, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. Регламентирует разработку топливно-энергетических балансов приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2011 г. № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». Согласно требованиям пункта 56 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от  14 декабря 2011 г. № 600 составление топливно-энергетического баланса субъекта Российской Федерации должно быть завершено не позднее 1 октября года, следующего за отчетным, для которого составляется баланс. кроме того, на основании ч. 10 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Минэнерго России от 14 декабря 2011 г.  № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов», прокуратурой Республики Тыва дано представление об устранении нарушений законодательства, касающихся разработки топливно-энергетического баланса, от  30 сентября 2019 г.  № у/8-595-2019. Прокуратурой Республики Тыва Министерству топлива и энергетики Республики Тыва также повторно направлено обращение о предоставлении информации о фактическом устранении нарушений, отраженных в представлении от  30 сентября 2019 г.  № у/8-595-2019 |
| 3.4. | Корректировка Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва | республиканский бюджет | 57 942,3 | 1500,0 | 3500,0 | 0,0 | 4430,0 | 4150,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4800,0 | 4699,0 | 4963,0 | 5111,9 | 5265,2 | 5423,2 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» распоряжением Главы Республики Тыва ежегодно до 1 мая утверждается Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва. Целью СиПР является создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Республики Тыва и эффективное использование энергетических ресурсов на территории региона. Инвестиционные программы утверждаются с учетом утвержденной Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, Схемы и программы перспективного развития субъектов Российской Федерации |
| 3.5. | Проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов | республиканский бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 3.6. | Подготовка технико-экономического обоснования по переработке угля | всего | 7 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | производство бездымного топлива из углей, добываемых в Республике Тыва, для снижения загазованности воздушного бассейна г. Кызыла и республики |
| республиканский бюджет | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие мероприятия: | всего | 2079342,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 57740,5 | 56493,6 | 417515,0 | 561933,6 | 637420,4 | 115918,5 | 74986,7 | 77236,3 | 79553,4 | 2018-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 1259498,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245826,8 | 491279,5 | 522391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 819844,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 57740,5 | 56493,6 | 171688,2 | 70654,1 | 115028,5 | 115918,5 | 74986,7 | 77236,3 | 79553,4 |
| 4.1. | Субсидирование транспортных расходов перевозчиков на доставку твердого топлива (угля) до населенных пунктов и городского округа г. Ак-Довурак | республиканский бюджет | 86955,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3017,2 | 0,0 | 0,0 | 40822,3 | 43115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство труда и социального развития Республики Тыва | обеспечение снижения стоимости каменного угля за счет субсидирования транспортных расходов перевозчику в населенных пунктах, находящихся в отдаленности более 90 км от угольного разреза |
| 4.2. | Субсидии на приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов | республиканский бюджет | 452381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41935,3 | 43871,3 | 45180,5 | 49927,0 | 50098,2 | 52913,1 | 54500,5 | 56135,5 | 57819,6 | 2018-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», администрации муниципальных образований (по согласованию) | в связи со сложными физико-географическими условиями расположения республики и наличием населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местностях, не имеющих автомобильной дороги общего пользования, возникают периоды сезонной изоляции в передвижении населения и доставке грузов. Для обеспечения своевременного завоза грузов и для распределения субвенций на транспортную доставку угля в труднодоступные и отдаленные населенные пункты муниципальных районов Республики Тыва Правительством Республики Тыва ежегодно утверждается финансовые средства для закупки и доставки угля учреждениям, расположенным в труднодоступных населенных пунктах, в республиканском бюджете предусматривается в виде целевого межбюджетного трансферта в размере 70 процентов от необходимого объема, софинансирование за счет муниципального бюджета составляет 30 процентов |
| 4.3. | Субсидии на финансовое обеспечение ГАУ Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | республиканский бюджет | 124095,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 5775,2 | 6405,2 | 5204,4 | 4124,1 | 18831,4 | 19889,5 | 20486,2 | 21100,8 | 21733,8 | 2018-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | выполнение научно-технической деятельности и прикладных научных исследований в сфере повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов потребителями и производительности труда с учетом экономических, экологических и социальных последствий |
| 4.4. | Субсидии на компенсацию расходов топливных складов на территории Республики Тыва | республиканский бюджет | 21272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 3272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | приобретение населением каменного угля с топливных складов согласно предельной розничной цене, установленной постановлением Правительства Республики Тыва от 21 мая 2020 г.  № 212 |
| 4.5. | Финансовое обеспечение для участия в аукционе по угольным месторождениям Правительства Республики Тыва | республиканский бюджет | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019-2020 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение собственным угольным топливом потребителей Республики Тыва, выполнение работ по разработке технического заключения и предварительного технико-экономического обоснования для разработки месторождения каменного угля и разработаны основные технические решения по разработке открытым способом (карьером) каменного угля пласта № 1 участка Одегелдей Ак-Тальского месторождения каменного угля с организацией работ по вахтовому методу. Увеличение количества угледобывающих предприятий, создание конкуренции угледобывающих предприятий и снижение стоимости каменного угля для населения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. | Приобретение резервного источника электроснабжений | республиканский бюджет | 7630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ООО «Дизель» (по согласованию) | обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, электрическая энергия в которых вырабатывается автономными дизельными электростанциями, не имеющими централизованного энергоснабжения |
| 4.7. | Субсидии на выполнение работ по строительству, модернизации, реконструкции объектов коммунального хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, в том числе поставка материалов и оборудования | республиканский бюджет | 20800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | реконструкция котельных улучшит качество услуг по снабжению теплом потребителей и обеспечит сокращение вредных выбросов в атмосферу (увеличение уровня экологической безопасности). Повышение эффективности работы, мощности и безопасности, уменьшение расходов твердого топлива |
| 4.8. | Субсидии на приобретение материалов и оборудований для объектов коммунального хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения | республиканский бюджет | 26288,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26288,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | реконструкция котельных улучшит качество услуг по снабжению теплом потребителей и сокращение вредных выбросов в атмосферу (увеличение уровня экологической безопасности). Повышение эффективности работы, мощности и безопасности, уменьшение расходов твердого топлива |
| 4.9. | Субсидии на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов коммунального хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, в том числе поставка материалов и оборудования | республиканский бюджет | 10255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | реконструкция котельных улучшит качество услуг по снабжению теплом потребителей и обеспечит сокращение вредных выбросов в атмосферу (увеличение уровня экологической безопасности). Повышение эффективности работы, мощности и безопасности, уменьшение расходов твердого топлива |
| 4.10. | Субсидии на выполнение работ и поставку материалов, оборудования по уличному освещению | республиканский бюджет | 10314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | комплексное решение проблемы обеспечения потребности населения в среде проживания, отвечающей современным требованиям, повышение безопасности функционирования транспортной системы, повышение уровня комфортности пребывания на территории, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития благоустройства |
| 4.11. | Субсидии на приобретение автономных систем электроснабжения | республиканский бюджет | 24130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение бесперебойным электроснабжением населения и государственных учреждений Республики Тыва |
| 4.12. | Компенсация территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня | республиканский бюджет | 12764,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2525,3 | 4962,4 | 5276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021-2023 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию) | снижение стоимости тарифа за электроэнергию прочим потребителям на 30 процентов |
| федеральный бюджет | 1259498,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245826,8 | 491279,5 | 522391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.13. | Субсидии на выполнение работ по строительству линий электропередачи (ВЛ)- 0,4 кВт для пансионата оз. Дус-Холь, прибрежной зоны, уличного освещения и тротуарной зоны оз. Дус-Холь | республиканский бюджет | 8368,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8368,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение централизованным электроснабжением пансионатов, уличное освещение тротуарной зоны |
| 4.14 | Субсидии на строительство воздушных линий электропередачи | республиканский бюджет | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение бесперебойного электроснабжения кислородной станции ГБУЗ «Барун-Хемчикская ЦКБ» |
|  | Итого по подпрограмме: | всего | 8609102,7 | 895044,0 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 641091,2 | 748669,1 | 1239279,0 | 1363278,1 | 1121571,3 | 249728,2 | 200352,3 | 206362,9 | 212553,8 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 6913779,6 | 466479,1 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 641091,2 | 741409,1 | 993452,2 | 871998,6 | 599179,4 | 249728,2 | 200352,3 | 206362,9 | 212553,8 |
| федеральный бюджет | 1695323,1 | 428564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,0 | 245826,8 | 491279,5 | 522391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» |  | 7214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7214,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия  г. Кызыла (по согласованию) |  |
| 2 | Мероприятия по капитальным вложениям: |  | 7214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7214,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения (реконструкция газопроводов (подземных, внутренних) СУГ с заменой запорной арматуры, модернизация оборудования групповых резервуарных установок (ГРУ) СУГ, реконструкция газонаполнительного пункта (ГНП) и газовых участков в муниципальных образованиях) | республиканский бюджет | 4914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4914,0 | 0,0 | 0,0 | 2024-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия  г. Кызыла (по согласованию) | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений |
| 2.2. | Приобретение специализированных транспортных средств | республиканский бюджет | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 2024-2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия  г. Кызыла (по согласованию) | обеспечение снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду |
| 3 | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 3.1. | Разработка проекта строительства цеха и лаборатории по ремонту и техническому освидетельствованию газового оборудования | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
| 3.2. | Разработка проекта строительства автомобильных газозаправочных станций | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
| 4 | Прочие мероприятия: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по подготовке населения к использованию газа, в том числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 7214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7214,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

XII. План реализации государственной программы Республики Тыва

«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178C00DAFF0480DB6CB8617B38667DC93DC0E10817F9043F56B722DA56FB16DCDC8541B8ED81DFFA65F50A6FD0D7122BA0B9FVCn5I) | Ответственный исполнитель | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | Информация о ходе реализации |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1. | [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178C00DAFF0480DB6CB8617B38667DC93DC0E10817F9043F56B722DA56FB16DCBCF5F1A8ED81DFFA65F50A6FD0D7122BA0B9FVCn5I) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК) |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  |  |
| 1.2. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (дизельные электростанции) |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  |  |
| 2. | [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178C00DAFF0480DB6CB8617B38667DC93DC0E10817F9043F56B722DA56FB16DCBC1571E8ED81DFFA65F50A6FD0D7122BA0B9FVCn5I) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Строительство котельных и тепловых сетей в гг. Шагонаре и Ак-Довураке |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  |  |
| 2.2. | Строительство объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении Республики Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  |  |
| 2.3. | Строительство объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  |  |
| 2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кара-Белдирского золоторудного месторождения в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  |  |
| 2.5. | Приобретение автономных систем электроснабжения |  | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |  |
| 3. | [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178C00DAFF0480DB6CB8617B38667DC93DC0E10817F9043F56B722DA56FB16DCAC8541D8ED81DFFA65F50A6FD0D7122BA0B9FVCn5I) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Погашение недополученных доходов по выпадающим доходам предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов |  | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |  |
| 3.2. | Возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями |  | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |  |
| 3.3. | Выполнение работ по корректировке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  |
| 3.4. | Выполнение работ по разработке схем теплоснабжения городов и поселений Республики Тыва |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  |  |
| 4. | [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178C00DAFF0480DB6CB8617B38667DC93DC0E10817F9043F56B722DA56FB16DC9C9541C8ED81DFFA65F50A6FD0D7122BA0B9FVCn5I) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2020 годы», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы 4 – реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  |
| 4.2. | Контрольное событие подпрограммы 4 – приобретение специализированных транспортных средств |  |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |
| 4.3. | Контрольное событие подпрограммы 4 – выполнение работ по разработке проекта строительства цеха и лаборатории по ремонту и техническому освидетельствованию газового оборудования |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  |  |

XIII. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы

Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Индикаторы оценки конечных результатов | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы» | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Популяризация энергоэффективного образа жизни на территории Республики Тыва | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5FBD5181E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | количество мероприятий по организации, проведению и участию в конкурсах в области энергетики | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Задача 2: Снижение аварийности электросетевого хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5FB35985E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | согласование инвестиционных программ | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| увеличение количества рабочих мест, созданных в рамках | единиц |  | 60,0 | 60,0 | 5,0 | 10,0 | 90,0 | 110,0 | 200,0 | 1465,0 | ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласова- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нию) |
| объем внебюджетных средств, направленных на реализацию инвестиционных проектов | млн. рублей |  | 4922,8 | 2204,1 | 690,2 | 1551,3 | 15000,0 | 17000,0 | 16000,0 | 4427,3 | ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) |
| Задача 3: Рост производства тепловой энергии и электрической энергии тепловыми и дизельными электростанциями | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5EBA5A86E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – раздел Е: производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей |  | 4408,0 | 4496,2 | 4586,1 | 4677,8 | 4771,4 | 4866,8 | 4964,2 | 5063,4 |  |
| Уголь | тыс. тонн |  | 500,0 | 510,0 | 1241,0 | 1253,4 | 1265,9 | 1278,6 | 1291,4 | 1304,3 |  |
| Электроэнергия, в том числе произведенная тепловыми электростанциями | млн. кВт. час |  | 108,0 | 109,1 | 110,2 | 111,3 | 112,4 | 113,6 | 114,7 | 115,8 |  |
| Задача 4: Сокращение сроков технологического присоединения потребителей | | | | | | | | | | | |
| срок технологического присоединения потребителей (юридических лиц с максимальной мощностью до 150 кВт) | дней |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
| Задача 5: Реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5DBB5A87E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» | реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения и приобретение специализированных транспортных средств | млн. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,214 | 0,0 | 0,0 |  |

XIV. Реестр документов, входящих

в состав государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |  |
| 1 | Организационно-распорядительный | постановление | Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи, меди, молибдена и попутных компонентов | 17 апреля 2020 г. № 169 |  |  |  |
| 2 | Организационно-распорядительный | постановление | Об утверждении порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов территориальных сетевых организаций, функционирующих в Республике Тыва, образованных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня | 15 декабря 2021 г. № 703 |  |  | »; |

5) в приложении № 15 к Программе:

а) пункт 2 дополнить подпунктом «м» следующего содержания:

«м) на оказание услуг по охране объектов топливно-энергетического комплекса»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат предоставляются в пределах затрат получателя субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.»;

в) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:

«участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420230&dst=100010&field=134&date=14.03.2023) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

г) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).»;

6) приложение № 16 к Программе признать утратившим силу;

7) в приложении № 17 к Программе:

а) подпункт «е» пункта 2 после слова «услуг» дополнить словом «электроснабжения,»;

б) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:

«участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420230&dst=100010&field=134&date=14.03.2023) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

8) в приложении № 18 к Программе:

а) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:

«участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420230&dst=100010&field=134&date=14.03.2023) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

9) в приложении № 19 к Программе:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат предоставляются в пределах затрат получателя субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.»;

б) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:

«участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420230&dst=100010&field=134&date=14.03.2023) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).»;

10) абзац третий пункта 11 приложения № 20 к Программе изложить в следующей редакции:

«участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420230&dst=100010&field=134&date=14.03.2023) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

11) абзац третий пункта 11 приложения № 21 к Программе изложить в следующей редакции:

«участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420230&dst=100010&field=134&date=14.03.2023) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг