ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 19 июня 2020 г. № 260-р

г. Кызыл

**О внесении изменений в распоряжение**

**Правительства Республики Тыва**

**от 29 октября 2019 г. № 466-р**

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 29 октября 2019 г. № 466-р «О создании межведомственной комиссии по организации международного пункта пропуска в аэропорту Кызыл» следующие изменения:

1) в составе межведомственной комиссии по организации международного пункта пропуска в аэропорту Кызыл:

а) вывести из состава комиссии Брокерта А.В., Волкова С.В.;

б) наименование должности Бады О.О. изложить в следующей редакции:

«заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель»;

в) ввести в состав комиссии:

Дандаа К.К. – министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, назначив заместителем председателя;

Сирчук А.В. – и.о. директора Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию);

2) план мероприятий («дорожную карту») по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1902-р изложить в следующей редакции:

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по реализации распоряжения

Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1902-р

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| Обустройство и открытие воздушного грузо-пассажирского работающего  на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную  границу Российской Федерации в международном аэропорту Кызыл | | |
| 1. Определение минимальных технических требований для определения стоимости обустройства международного пункта пропуска аэропорта Кызыл | до 1 июня 2020 г. | ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Управление Россельхознадзора по Республике Тыва (по согласованию), Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва |
| 2. Разработка, утверждение и согласование проектно-сметной документации на обустройство и открытие воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска в международном аэропорту Кызыл | до 1 июля 2020 г. | ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Управление Россельхознадзора по Республике Тыва (по согласованию), Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва |
| 3. Определение источников финансирования на обустройство пункта пропуска | до 31 декабря 2020 г. | ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Управление Россельхознадзора по Республике Тыва (по согласованию), Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 4. Включение аэропорта Кызыл в перечень аэропортов, открытых для международного сообщения | до 31 декабря 2020 г. | ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Управление Россельхознадзора по Республике Тыва (по согласованию), Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва |
| 5. Обустройство и техническое оснащение пункта пропуска оборудованием для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля | до 1 октября 2021 г. | ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Управление Россельхознадзора по Республике Тыва (по согласованию), Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва |
| 6. Проведение проверки на соответствие требованиям утвержденных правил функционирования (эксплуатации) пункта пропуска в аэропорту Кызыл | до 31 декабря 2021 г. | ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Управление Россельхознадзора по Республике Тыва (по согласованию), Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва |
| 7. Ввод в эксплуатацию международного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Кызыл | до 31 декабря 2021 г. | ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Управление Россельхознадзора по Республике Тыва (по согласованию), Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт