ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 3 мая 2023 г. № 276-р

г. Кызыл

**О внесении изменений в распоряжение**

**Правительства Республики Тыва**

**от 14 декабря 2020 г. № 549-р**

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2020 г. № 549-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по ускоренной замене лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2020-2025 годы» следующие изменения:

1) в наименовании цифры «2025» заменить на цифрами «2027»;

2) план мероприятий («дорожную карту») по ускоренной замене лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по ускоренной замене лифтового оборудования,

признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республика Тыва, на 2020-2027 годы

| Наименование мероприятия | Количество лифтов, шт. | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2020 год | | | |
| 1.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 35/2 | 4 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44 | 4 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 2. 2021 год | | | |
| 2.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 39 | 4 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 2.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 44/1 | 2 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 2.3. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Чапаева, д. 11 | 2 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 3. 2022 год | | | |
| 3.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 19 | 2 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 3.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 41 | 3 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Количество лифтов, шт. | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 6 (подъезды 1, 2, 5, 6, 7) | 5 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 4. 2023 год | | | |
| 4.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Титова, д. 35 | 3 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 5. 2024 год | | | |
| 5.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 10 | 6 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 5.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Московская, д. 100 | 3 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 6. 2025 год | | | |
| 6.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 8 | 6 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 6.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 8 | 3 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 6.3. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 43 | 2 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 7. 2026 год | | | |
| 7.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 31 | 4 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 7.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 6 | 2 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Количество лифтов, шт. | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 2027 год | | | |  |
| 8.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 2 | 6 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |  |
| Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/3 | 5 | июнь-сентябрь | некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт