ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30 июня 2020 г. № 303

г.Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва**

**«Энергоэффективность и развитие**

**энергетики на 2014-2025 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750 (далее – Программа), следующие изменения:

1) паспорт изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

государственной программы Республики Тыва

«Энергоэффективность и развитие

энергетики на 2014-2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | государственная программа Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы» (далее – Программа) |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
|  |  |  |
| Соисполнители Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва |
|  |  |  |
| Участники Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва |
|  |  |  |
| Подпрограммы Программы | - | [подпрограмма 1](#P464) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»;  [подпрограмма 2](#P645) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»;  [подпрограмма 3](#P851) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва»;  [подпрограмма 4](#P1187) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы» |
|  |  |  |
| Цели Программы | - | надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей Республики Тыва в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности;  создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития |
|  |  |  |
| Задачи Программы | - | безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;  повышение эффективности теплоснабжения республики путем реконструкции и технического перевооружения предприятий топливно-энергетического комплекса;  повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;  разработка проектно-сметной документации строительства объектов теплоснабжения;  строительство объектов электро- и теплоснабжения |
|  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;  рост производства тепловой энергии и электрической энергии дизельными электростанциями от 3 до 5 процентов к 2025 году;  снижение потребления среднего расхода топлива (каменный уголь) от 29 до 31 процента к 2025 году;  сохранение и модернизация 514 рабочих мест в действующих котельных и дизельных электростанциях;  увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 процентов к 2025 году |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | первый этап: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2019 г.;  второй этап: 1 января 2020 г. – 31 декабря 2025 г. |
|  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем финансирования Программы составит 29 565 375,47 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 961822,48 тыс. рублей;  в 2015 г. – 415748,01 тыс. рублей;  в 2016 г. – 453047,80 тыс. рублей;  в 2017 г. – 522098,60 тыс. рублей;  в 2018 г. – 609485,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 793299,11 тыс. рублей;  в 2020 г. – 6994607,6 тыс. рублей;  в 2021 г. – 9028026,34 тыс. рублей;  в 2022 г. – 7284474,53 тыс. рублей;  в 2023 г. – 809826,87 тыс. рублей;  в 2024 г. – 834013,47 тыс. рублей;  в 2025 г. – 858925,66 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 8 374 350,99 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 533257,58 тыс. рублей;  в 2015 г. – 415748,01 тыс. рублей;  в 2016 г. – 453047,80 тыс. рублей;  в 2017 г. – 522098,60 тыс. рублей;  в 2018 г. – 609485,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 793299,11 тыс. рублей;  в 2020 г. – 994607,6 тыс. рублей;  в 2021 г. – 763696,55 тыс. рублей;  в 2022 г. – 786344,74 тыс. рублей;  в 2023 г. – 809826,87 тыс. рублей;  в 2024 г. – 834013,47 тыс. рублей;  в 2025 г. – 858925,66 тыс. рублей.  Объем финансирования из федерального бюджета составит 13 698524,48 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 428564,90 тыс. рублей;  в 2020 г. – 3000000,0 тыс. рублей;  в 2021 г. – 5264329,79 тыс. рублей;  в 2022 г. – 4998129,79 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 7 500 000,00 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 г. – 3000000,00 тыс. рублей;  в 2021 г. – 3000000,00 тыс. рублей;  в 2022 г. – 1500000,00 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;  увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 процентов к 2025 году;  увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Тыва до 500 млн. рублей к 2025 году»; |

2) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем финансирования мероприятий составит 29 563 375,47 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 961822,48 тыс. рублей;

в 2015 г. – 415748,01 тыс. рублей;

в 2016 г. – 453047,80 тыс. рублей;

в 2017 г. – 522098,60 тыс. рублей;

в 2018 г. – 609485,00 тыс. рублей;

в 2019 г. – 793299,11 тыс. рублей;

в 2020 г. – 6994607,6 тыс. рублей;

в 2021 г. – 9028026,34 тыс. рублей;

в 2022 г. – 7284474,53 тыс. рублей;

в 2023 г. – 809826,87 тыс. рублей;

в 2024 г. – 834013,47 тыс. рублей;

в 2025 г. – 858925,66 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения:

[подпрограммы 1](#P464) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 587 368,52 тыс. рублей;

[подпрограммы 2](#P645) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 20 895 466,58 тыс. рублей;

[подпрограммы 3](#P851) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» составит 8 0064 355,36 тыс. рублей;

[подпрограммы 4](#P1187) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы» составит 18 185,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 8 374 350,99 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 533 257,58 тыс. рублей;

в 2015 г. – 415 748,01 тыс. рублей;

в 2016 г. – 453 047,80 тыс. рублей;

в 2017 г. – 522 098,60 тыс. рублей;

в 2018 г. – 609 485,00 тыс. рублей;

в 2019 г. – 793 299,11 тыс. рублей;

в 2020 г. – 994 607,6 тыс. рублей;

в 2021 г. – 763 696,55 тыс. рублей;

в 2022 г. – 786 344,74 тыс. рублей;

в 2023 г. – 809 826,87 тыс. рублей;

в 2024 г. – 834 013,47 тыс. рублей.

в 2025 г. – 858 925,66 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения из средств республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию:

[подпрограммы 1](#P464) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 587 368,52 тыс. рублей;

[подпрограммы 2](#P645) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 133 007,01 тыс. рублей;

[подпрограммы 3](#P851) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» составит 7 635 790,46 тыс. рублей;

[подпрограммы 4](#P1187) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы» составит 18 185,00 тыс. рублей.

Объем финансирования из федерального бюджета составит 13 691 024,48 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 428 564,90 тыс. рублей;

в 2020 г. – 3 000 000,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 5 264 329,79 тыс. рублей;

в 2022 г. – 4 998 129,79 тыс. рублей.

Объем финансирования из внебюджетных источников составит 7 500 000,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 г. – 3 000 000,00 тыс. рублей;

в 2021 г. – 3 000 000,00 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1 500 000,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов.»;

3) в подпрограмме 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»:

а) паспорт изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

подпрограммы «Государственная поддержка

предприятий топливно-энергетического

комплекса Республики Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | - | Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва (далее – Подпрограмма) |
|  |  |  |
| Основной разработчик Подпрограммы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - | в сфере реализации Подпрограммы не применяются республиканские целевые программы и ведомственные целевые программы, Подпрограмма состоит из основных мероприятий |
|  |  |  |
| Цель Подпрограммы | - | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва |
|  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | - | безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;  повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |
| Важнейший целевой индикатор и показатель Подпрограммы | - | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | - | 2014-2025 годы |
|  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | - | общий объем финансирования Подпрограммы составит 587 368,52 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 56483,20 тыс. рублей;  в 2015 г. – 34179,10 тыс. рублей;  в 2016 г. – 51200,00 тыс. рублей;  в 2017 г. – 45227,40 тыс. рублей;  в 2018 г. – 121100,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 129178,82 тыс. рублей;  в 2020 г. – 150000,0 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 587 368,52 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 56483,20 тыс. рублей;  в 2015 г. – 34179,10 тыс. рублей;  в 2016 г. – 51200,00 тыс. рублей;  в 2017 г. – 45227,40 тыс. рублей;  в 2018 г. – 121100,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 129178,82 тыс. рублей;  в 2020 г. – 150000,0 тыс. рублей.  Объем финансирования из федерального бюджета составит 0 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов |
|  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности Подпрограммы | - | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;  рост производства тепловой энергии и электрической энергии дизельными электростанциями от 3 до 5 процентов к 2025 году»; |

б) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2025 годы составит 587 368,52 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 56483,20 тыс. рублей;

в 2015 г. – 34179,10 тыс. рублей;

в 2016 г. – 51200,00 тыс. рублей;

в 2017 г. – 45227,40 тыс. рублей;

в 2018 г. – 121100,00 тыс. рублей;

в 2019 г. – 129178,82 тыс. рублей;

в 2020 г. – 150000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.

Финансовое обеспечение Подпрограммы представлено в приложении № 1 к Программе.»;

4) в подпрограмме 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»:

а) паспорт изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

подпрограммы «Модернизация и строительство

объектов топливно-энергетического

комплекса Республики Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | - | Модернизация и строительство объектов топливно-энер-гетического комплекса Республики Тыва (далее – Подпрограмма) |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
|  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
|  |  |  |
| Участники Подпрограммы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК-4», ПАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию) |
|  |  |  |
| Цель Подпрограммы | - | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва |
|  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | - | повышение эффективности теплоснабжения республики путем реконструкции и технического перевооружения предприятий топливно-энергетического комплекса;  повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;  разработка проектно-сметной документации строительства объектов теплоснабжения;  новое строительство объектов электро- и теплоснабжения |
|  |  |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - | снижение удельного веса тепловых потерь в общем объеме производства тепловой энергии до 5 процентов к 2025 году;  снижение среднего удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию не менее от 8-12 кг у.т./Гкал или от 1,8-2,2 процента к 2020 году;  снижение потребления среднего расхода топлива (каменный уголь) от 29 до 31 процента к 2025 году;  увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 процентов к 2025 году |
|  |  |  |
| Сроки реализации Подпрограммы | - | 2014-2025 годы |
|  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | - | общий объем финансирования Подпрограммы составит 20 895 466,58 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 10295,28 тыс. рублей;  в 2016 г. – 9500,00 тыс. рублей;  в 2018 г. – 8000,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 23029,00 тыс. рублей;  в 2020 г. – 6072995,8 тыс. рублей;  в 2021 г. – 8266060,19 тыс. рублей;  в 2022 г. – 6499912,10 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1835,78 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1890,85 тыс. рублей;  в 2025 г. – 1947,58 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 133 007,01 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 10295,28 тыс. рублей;  в 2016 г. – 9500,00 тыс. рублей;  в 2018 г. – 8000,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 23029,00 тыс. рублей;  в 2020 г. – 72995,80 тыс. рублей;  в 2021 г. – 1730,40 тыс. рублей;  в 2022 г. – 1782,31 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1835,78 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1890,85 тыс. рублей;  в 2025 г. – 1947,58 тыс. рублей.  Объем финансирования из федерального бюджета составит  13 262 459,58 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 г. – 3000000 тыс. рублей;  в 2021 г. – 5264329,79 тыс. рублей;  в 2022 г. – 4998129,79 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 7 500 000,00 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 г. – 3000000,00 тыс. рублей;  в 2021 г. – 3000000,00 тыс. рублей;  в 2022 г. – 1500000,00 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов |
|  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности Подпрограммы | - | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;  поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Тыва»; |

б) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2025 годы составит 20 895 466,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 г. – 10295,28 тыс. рублей;

в 2016 г. – 9500,00 тыс. рублей;

в 2018 г. – 8000,00 тыс. рублей;

в 2019 г. – 23029,00 тыс. рублей;

в 2020 г. – 6072995,8 тыс. рублей;

в 2021 г. – 8266060,19 тыс. рублей;

в 2022 г. – 6499912,10 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1835,78 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1890,85 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1947,58 тыс. рублей.

Объем финансирования:

из республиканского бюджета Республики Тыва – 133 007,01 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 13 262 459,58 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 7 500 000,00 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.

Средства федерального бюджета предоставляются бюджету Республики Тыва в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение Подпрограммы представлено в приложении № 1 к Программе.»;

5) в подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва»:

а) паспорт изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

подпрограммы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Республике Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | - | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва (далее – Подпрограмма) |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
|  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
|  |  |  |
| Участники Подпрограммы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГАУ Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК-4», ООО «Дизель» (по согласованию), МУП г. Кызыла «Енисей» (по согласованию) |
|  |  |  |
| Цели Подпрограммы | - | повышение энергетической эффективности при транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением за счет снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального (муниципального) продукта;  создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития |
|  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | - | расширение применения энергосберегающих технологий в процессах производства продукции и оказания услуг в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ) и топливно-энергетическом комплексе (далее – ТЭК), в первую очередь при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте основных фондов;  проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов объектов;  организация учета и контроля всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов, полный переход на приборный учет |
|  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - | снижение энергоемкости объектов топливно-энергетического комплекса в 3,8 раза;  снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями;  повышение экологической эффективности республики: значительное снижение вредных выбросов в атмосферу в результате снижения количества сжигаемого угля;  снижения доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии по Республике Тыва на 5 процентов, то есть с 16 до 11 процентов.  Целевые показатели по годам указаны в приложении № 16 к Программе |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | - | сроки реализации – 2014-2025 годы. Достижение целей Подпрограммы и решение поставленных задач предусматривается в два этапа:  I этап – 2014-2020 годы;  II этап – 2021-2025 годы.  На I этапе предусмотрено оснащение исполнительных органов государственной власти Республики Тыва и их подведомственных организаций и подведомственных организаций муниципальных образований в Республике Тыва, собственников жилых домов и квартир в многоэтажных домах (кроме тепловой энергии) приборами учета энергетических ресурсов, а также проведение первоочередных мероприятий по энергосбережению и проведение энергетического обследования всех потребителей ресурсов, составление и утверждение энергетических паспортов.  На II этапе предусмотрено формирование системы проведения энергосберегающих мероприятий |
|  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | - | общий объем финансирования Подпрограммы составит 8 064 355,36 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 895044,00 тыс. рублей;  в 2015 г. – 381568,91 тыс. рублей;  в 2016 г. – 392347,80 тыс. рублей;  в 2017 г. – 476871,20 тыс. рублей;  в 2018 г. – 480385,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 641091,29 тыс. рублей;  в 2020 г. – 771611,80 тыс. рублей;  в 2021 г. – 758209,15 тыс. рублей;  в 2022 г. – 780955,43 тыс. рублей;  в 2023 г. – 804384,09 тыс. рублей;  в 2024 г. – 828515,61 тыс. рублей;  в 2025 г. – 853371,08 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 7 635 790,46 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 466479,10 тыс. рублей;  в 2015 г. – 381568,91 тыс. рублей;  в 2016 г. – 392347,80 тыс. рублей;  в 2017 г. – 476871,20 тыс. рублей;  в 2018 г. – 480385,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 641091,29 тыс. рублей;  в 2020 г. – 771611,80 тыс. рублей;  в 2021 г. – 758209,15 тыс. рублей;  в 2022 г. – 780955,43 тыс. рублей;  в 2023 г. – 804384,09 тыс. рублей;  в 2024 г. – 828515,61 тыс. рублей;  в 2025 г. – 853371,08 тыс. рублей.  Объем финансирования из федерального бюджета составит 428 564,9 тыс. рублей в 2014 г.  Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - | в результате реализации мероприятий Подпрограммы в организациях и учреждениях бюджетной сферы Республики Тыва будет обеспечено наличие приборов учета (на уровне 5 процентов от общего количества потребителей):  на I этапе будет обеспечен полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы Республики Тыва и наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований и ежегодное снижение затрат республиканского бюджета Республики Тыва на оплату коммунальных услуг составит не менее 1,5 процента;  на II этапе будут предусмотрены мероприятия по энергосбережению. Ежегодная экономия бюджетных средств, средств предприятий и населения за счет модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства составит не менее 2 процентов»; |

б) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2025 годы составит 8 064 355,36 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 895044,00 тыс. рублей;

в 2015 г. – 381568,91 тыс. рублей;

в 2016 г. – 392347,80 тыс. рублей;

в 2017 г. – 476871,20 тыс. рублей;

в 2018 г. – 480385,00 тыс. рублей;

в 2019 г. – 641091,29 тыс. рублей;

в 2020 г. – 771611,8 тыс. рублей;

в 2021 г. – 758209,15 тыс. рублей;

в 2022 г. – 780955,43 тыс. рублей;

в 2023 г. – 804384,09 тыс. рублей;

в 2024 г. – 828515,61 тыс. рублей;

в 2025 г. – 853371,08 тыс. рублей.

Объем финансирования:

из республиканского бюджета Республики Тыва – 7 635 790,46 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 428 564,9 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.

Средства федерального бюджета предоставляются бюджету Республики Тыва в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение Подпрограммы представлено в приложении № 1 к Программе.»;

6) в Подпрограмме 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы»:

а) паспорт изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

подпрограммы «Газификация жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

Республики Тыва на 2019-2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| Государственный заказчик Подпрограммы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
|  |  |  |
| Основной разработчик Подпрограммы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
|  |  |  |
| Цели подпрограммы | - | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений;  обеспечение снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду |
|  |  |  |
| Задачи Подпрограммы |  | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения;  повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения;  бесперебойная поставка сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд населения Республики Тыва |
|  |  |  |
| Важнейший целевой индикатор и показатель Подпрограммы | - | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений |
|  |  |  |
| Сроки реализации Подпрограммы | - | 2019-2025 годы |
|  |  |  |
| Объем и источники  финансирования Подпрограммы | - | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 18 185,00 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, в том числе по годам:  в 2021 г. – 3757,00 тыс. рублей;  в 2022 г. – 3607,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 3607,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 3607,00 тыс. рублей;  в 2025 г. – 3607,00 тыс. рублей |
|  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности Подпрограммы | - | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений:  снижение износа объектов газовой инфраструктуры республики на 15 процентов;  повышение уровня газификации до 80 процентов»; |

б) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2019 по 2025 годы составит 18 185,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 г. – 3757,00 тыс. рублей;

в 2022 г. – 3607,00 тыс. рублей;

в 2023 г. – 3607,00 тыс. рублей;

в 2024 г. – 3607,00 тыс. рублей;

в 2025 г. – 3607,00 тыс. рублей.

Объем финансирования из республиканского бюджета Республики Тыва составит 18 185,00 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.

Финансовое обеспечение Подпрограммы представлено в приложении № 1 к Программе.»;

7) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Республики

Тыва «Энергоэффективность и развитие

энергетики на 2014-2025 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

государственной программы Республики Тыва

«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Стоимостное выражение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по Программе | Итого | 29 565 375,47 | 961 822,48 | 415 748,01 | 453 047,80 | 522 098,60 | 609 485,00 | 793 299,11 | 6 994 607,60 | 9 028 026,34 | 7 284 474,53 | 809 826,87 | 834 013,47 | 858 925,66 |
| РБ | 8 374 350,99 | 533 257,58 | 415 748,01 | 453 047,80 | 522 098,60 | 609 485,00 | 793 299,11 | 994 607,60 | 763 696,55 | 786 344,74 | 809 826,87 | 834 013,47 | 858 925,66 |
| ФБ | 13 691 024,48 | 428 564,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 5 264 329,79 | 4 998 129,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Итого по подпрограмме 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | РБ | 587 368,52 | 56 483,20 | 34 179,10 | 51 200,00 | 45 227,40 | 121 100,00 | 129 178,82 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Итого по подпрограмме 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | Итого | 20 895 466,58 | 10 295,28 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 23 029,00 | 6 072 995,80 | 8 266 060,19 | 6 499 912,10 | 1 835,78 | 1 890,85 | 1 947,58 |
| РБ | 133 007,01 | 10 295,28 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 23 029,00 | 72 995,80 | 1 730,40 | 1 782,31 | 1 835,78 | 1 890,85 | 1 947,58 |
| ФБ | 13 262 459,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 5 264 329,79 | 4 998 129,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Итого по подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | Итого | 8 064 355,36 | 895 044,00 | 381 568,91 | 392 347,80 | 476 871,20 | 480 385,00 | 641 091,29 | 771 611,80 | 758 209,15 | 780 955,43 | 804 384,09 | 828 515,61 | 853 371,08 |
| РБ | 7 635 790,46 | 466 479,10 | 381 568,91 | 392 347,80 | 476 871,20 | 480 385,00 | 641 091,29 | 771 611,80 | 758 209,15 | 780 955,43 | 804 384,09 | 828 515,61 | 853 371,08 |
| ФБ | 428 564,90 | 428 564,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. Итого по подпрограмме 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы» | РБ | 18 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757,00 | 3 607,00 | 3 607,00 | 3 607,00 | 3 607,00 |
| Подпрограмма 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Общие мероприятия |  | 587 368,52 | 56 483,20 | 34 179,10 | 51 200,00 | 45 227,40 | 121 100,00 | 129 178,82 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК) | РБ | 490 178,12 | 27 100,00 | 31 171,90 | 51 200,00 | 45 227,40 | 56 300,00 | 129 178,82 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (дизельные электростанции) | РБ | 94 990,40 | 27 183,20 | 3 007,20 | 0,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Обеспечение электроснабжением республиканских мероприятий и праздников | РБ | 2 200,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Мероприятия по капитальным  вложениям |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Прочие мероприятия |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Подпрограмме |  | 587 368,52 | 56 483,20 | 34 179,10 | 51 200,00 | 45 227,40 | 121 100,00 | 129 178,82 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Общие мероприятия |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Мероприятия по капитальным  вложениям | Всего | 20 889 986,20 | 4 814,90 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 23 029,00 | 6 072 995,80 | 8 266 060,19 | 6 499 912,10 | 1 835,78 | 1 890,85 | 1 947,58 |
| РБ | 127 526,63 | 4 814,90 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 23 029,00 | 72 995,80 | 1 730,40 | 1 782,31 | 1 835,78 | 1 890,85 | 1 947,58 |
| ФБ | 13 262 459,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 5 264 329,79 | 4 998 129,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | РБ | 4 814,90 | 4 814,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Строительство котельных и тепловых сетей в городах Шагонар и Ак-Довурак | Всего | 2 085 075,38 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 71 315,80 | 998 129,79 | 998 129,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 88 815,80 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 71 315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 1 996 259,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 129,79 | 998 129,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.3. Строительство объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении Республики Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | Всего | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва (плата за техгологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | ВБ | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Строительство объектов электросетевого хозяйства для обеспечения централизованным электроснабжением Тоджинский кожуун Республики Тыва | ВБ | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кара-Бельдирского золоторудного месторождения в Республике Тыва (плата за техгологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | ВБ | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Приобретение автономных систем электроснабжения | РБ | 33 895,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 029,00 | 1 680,00 | 1 730,40 | 1 782,31 | 1 835,78 | 1 890,85 | 1 947,58 |
| 2.8. Модернизация (реконструкция) тепловых сетей участков Чаа-Холь, Шагонар, Ак-Довурак ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | ФБ | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Строительство модульной котельной в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | ФБ | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |  | 5 480,38 | 5 480,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.1. Разработка проекта строительства модульной котельной с магистральными тепловыми сетями в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | РБ | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Разработка проекта реконструкции (нового строительства) энергоисточника для нужд г. Шагонар | РБ | 499,50 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Проведение экспертизы проекта строительства модульной котельной с магистральными тепловыми сетями в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | РБ | 380,88 | 380,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Прочие мероприятия |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме | Всего | 20 895 466,58 | 10 295,28 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 23 029,00 | 6 072 995,80 | 8 266 060,19 | 6 499 912,10 | 1 835,78 | 1 890,85 | 1 947,58 |
| РБ | 133 007,01 | 10 295,28 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 23 029,00 | 72 995,80 | 1 730,40 | 1 782,31 | 1 835,78 | 1 890,85 | 1 947,58 |
| ФБ | 13 262 459,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 5 264 329,79 | 4 998 129,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Общие мероприятия | Всего | 6 546 793,28 | 798 687,50 | 279 583,00 | 324 575,10 | 396 843,60 | 406 930,50 | 543 834,80 | 581 651,50 | 605 501,05 | 623 666,08 | 642 376,06 | 661 647,34 | 681 496,76 |
| РБ | 6 118 228,38 | 370 122,60 | 279 583,00 | 324 575,10 | 396 843,60 | 406 930,50 | 543 834,80 | 581 651,50 | 605 501,05 | 623 666,08 | 642 376,06 | 661 647,34 | 681 496,76 |
| ФБ | 428 564,90 | 428 564,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Возмещение затрат по кредитам на строительство котельной с тепловыми сетями в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, с использованием энергоэффективных технологий с высоким КПД | РБ | 104 621,30 | 104 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Предоставление субсидий на мероприятия по энергосбережению и подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 436 564,90 | 436 564,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 428 564,90 | 428 564,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по текущему и капитальному ремонту с целью повышения энергетической эффективности | РБ | 861 564,51 | 70 674,80 | 40 000,00 | 42 440,80 | 87 048,20 | 68 712,00 | 71 646,00 | 74 368,00 | 76 599,04 | 78 897,01 | 81 263,92 | 83 701,84 | 86 212,89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4. Субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности и реализующим мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на возмещение части затрат, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | РБ | 1 894 122,64 | 60 576,00 | 70 682,00 | 94 628,40 | 100 433,00 | 138 581,00 | 182 792,00 | 192 695,00 | 198 475,85 | 204 430,13 | 210 563,03 | 216 879,92 | 223 386,32 |
| 1.5. Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | РБ | 2 006 875,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 153,10 | 270 038,90 | 278 140,07 | 286 484,27 | 295 078,80 | 303 931,16 | 313 049,10 |
| 1.6. Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, тепловую энергию и водоснабжение вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | РБ | 1 209 066,07 | 126 250,50 | 168 901,00 | 187 505,90 | 209 362,40 | 199 637,50 | 29 243,70 | 44 549,60 | 45 886,09 | 47 262,67 | 48 680,55 | 50 140,97 | 51 645,20 |
| 1.7. Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поставке оборудований, материалов для создания аварийного запаса и повышения энергетической эффективности | РБ | 33 978,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 592,00 | 6 789,76 | 6 993,45 | 7 203,26 |
| 2. Мероприятия по капитальным вложениям | Всего | 943 811,19 | 94 456,50 | 98 485,91 | 67 772,70 | 75 597,60 | 59 759,70 | 30 265,99 | 80 000,00 | 82 400,00 | 84 872,00 | 87 418,16 | 90 040,70 | 92 741,93 |
| 2.1. Капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности | РБ | 943 811,19 | 94 456,50 | 98 485,91 | 67 772,70 | 75 597,60 | 59 759,70 | 30 265,99 | 80 000,00 | 82 400,00 | 84 872,00 | 87 418,16 | 90 040,70 | 92 741,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам | Всего | 104 676,19 | 1 900,00 | 3 500,00 | 0,00 | 4 430,00 | 13 150,00 | 9 250,00 | 11 200,00 | 11 536,00 | 11 882,08 | 12 238,54 | 12 605,70 | 12 983,87 |
| РБ | 104 676,19 | 1 900,00 | 3 500,00 | 0,00 | 4 430,00 | 13 150,00 | 9 250,00 | 11 200,00 | 11 536,00 | 11 882,08 | 12 238,54 | 12 605,70 | 12 983,87 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Республики Тыва | РБ | 55 594,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 4 550,00 | 6 500,00 | 6 695,00 | 6 895,85 | 7 102,73 | 7 315,81 | 7 535,28 |
| 3.2. Проведение экспертизы схем теплоснабжений поселений и городских округов | РБ | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Разработка топливно-энергетического баланса Республики Тыва | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Корректировка Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва | РБ | 48 681,53 | 1 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 4 430,00 | 4 150,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 841,00 | 4 986,23 | 5 135,82 | 5 289,89 | 5 448,59 |
| 3.5. Проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов | РБ | 200,00 | 199,998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Прочие мероприятия |  | 469 074,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,80 | 57 740,50 | 98 760,30 | 58 772,11 | 60 535,27 | 62 351,33 | 64 221,87 | 66 148,53 |
| 4.1. Субсидирование транспортных расходов перевозчиков на доставку твердого топлива (угля) до населенных пунктов и городского округа г.Ак-Довурак | РБ | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Субсидии на приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов | РБ | 335 054,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 935,32 | 45 315,50 | 46 674,97 | 48 075,21 | 49 517,47 | 51 002,99 | 52 533,08 |
| 4.3. Субсидии на финансовое обеспечение ГАУ Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | РБ | 92 320,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,80 | 15 805,18 | 11 744,80 | 12 097,14 | 12 460,06 | 12 833,86 | 13 218,88 | 13 615,44 |
| ИТОГО по Подпрограмме | Всего | 8 064 355,36 | 895 044,00 | 381 568,91 | 392 347,80 | 476 871,20 | 480 385,00 | 641 091,29 | 771 611,80 | 758 209,15 | 780 955,43 | 804 384,09 | 828 515,61 | 853 371,08 |
| РБ | 7 635 790,46 | 466 479,10 | 381 568,91 | 392 347,80 | 476 871,20 | 480 385,00 | 641 091,29 | 771 611,80 | 758 209,15 | 780 955,43 | 804 384,09 | 828 515,61 | 853 371,08 |
| ФБ | 428 564,90 | 428 564,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Общие мероприятия |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Мероприятия по капитальным  вложениям |  | 18 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607,00 | 3 607,00 | 3 607,00 | 3 607,00 | 3 607,00 |
| 2.1. Реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения (Реконструкция газопроводов (подземных, внутренних) СУГ с заменой запорной арматуры, модернизация оборудования групповых резервуарных установок (ГРУ) СУГ, реконструкция газонаполнительного пункта (ГНП) и газовух участков в муниципальных образованиях) | РБ | 12 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 2 457,00 |
| 2.2. Строительство цеха и лаборатории по ремонту и техническому освидетельствованию газового оборудования | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Строительство автомобильных газозаправочных станций | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Приобретение специализированных транспортных средств | РБ | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 3. Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Разработка проекта строительства цеха и лаборатории по ремонту и техническому освидетельствованию газового оборудования | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Разработка проекта строительства автомобильных газозаправочных станций | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Прочие мероприятия |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Мероприятия по подготовке населения к использованию газа, в том числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении в установленном порядке | РБ | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Подпрограмме |  | 18 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757,00 | 3 607,00 | 3 607,00 | 3 607,00 | 3 607,00 | »; |

8) приложение № 16 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 16

к государственной программе Республики

Тыва «Энергоэффективность и развитие

энергетики на 2014-2025 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

государственной программы Республики Тыва

«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения | | | | | | | | | |
| на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | 4092,4 | 4153,8 | 4236,9 | 4321,6 | 4408,0 | 4496,2 | 4586,1 | 4677,8 | 4771,4 | 4866,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Темп роста отгрузки – РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | процентов к предыдущему году в действующих ценах | 106,7 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Индекс производства – РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |
| Уголь | тыс. тонн | 1314,0 | 1353,4 | 1700,0 | 1900,0 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| Электроэнергия, в том числе произведенная: | млн. кВт. ч. | 100,8 | 102,8 | 104,9 | 107,0 | 108,0 | 109,1 | 110,2 | 111,3 | 112,4 | 113,6 |
| атомными электростанциями | млн. кВт. ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тепловыми электростанциями | млн. кВт. ч. | 100,8 | 102,8 | 104,9 | 107,0 | 108,0 | 109,1 | 110,2 | 111,3 | 112,4 | 113,6 |
| гидроэлектростанциями | млн. кВт. ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (топливно-энергетический комплекс) | единиц | 0 | 0 | 0 | 3052 | 3055 | 3070 | 3075 | 3080 | 3080 | 3080 |
| Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Увеличение количества рабочих мест, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 800 | 2000 | 0 |
| строительство высоковольтных линий электропередач | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем внебюджетных инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4922,8 | 11300,5 | 19359,7 | 20970,2 | 20970,2 | 5242,6 |
| Соблюдение сроков на осуществление технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, выполняемого в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе: | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | апрель 2020 г. |  |  |  |  |  |
| заключение государственной экспертизы обоснованности проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | май 2020 г. |  |  |  |  |  |
| заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  |  | июнь 2020 г. |  |  |  |  |  |
| начало строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | июль 2020 г. |  |  |  |  |  |
| технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридического лица к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  | декабрь 2022 г. |  |  |  |
| Технологические потери, млн.кВтч |  |  |  |  |  | 210,92 | 159,09 | 155,91 | 152,79 | 149,73 | 146,74 | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт