ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 19 августа 2024 г. № 456-р

г.Кызыл

**О реализации проекта по развертыванию**

**и публикации в информационно-**

**телекоммуникационной сети «Интернет»**

**официальных сайтов государственных**

**органов, органов местного самоуправления**

**муниципальных образований и подведомственных**

**им организаций, расположенных на территории**

 **Республики Тыва, на базе федеральной**

**государственной информационной системы**

 **«Единый портал государственных и**

**муниципальных услуг (функций)»**

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях реализации соглашения о взаимодействии между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Тыва и обеспечения доступа пользователей к информации, размещаемой на официальных сайтах органов и организаций, на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по формированию методических, организационных и технологических условий для развертывания и публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов органов и организаций на базе Единого портала «Госвеб» (далее – план мероприятий).

2. Определить Министерство цифрового развития Республики Тыва ответственным за контроль исполнения плана мероприятий.

3. Министерству цифрового развития Республики Тыва совместно с Министерством образования Республики Тыва, Министерством здравоохранения Республики Тыва, Министерством культуры Республики Тыва и Министерством спорта Республики Тыва обеспечить исполнение плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Лукина О.Н.

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 19 августа 2024 г. № 456-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по формированию методических, организационных

и технологических условий для развертывания и публикации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов государственных

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований,

и подведомственных им организаций, расположенных на территории

Республики Тыва, на базе федеральной государственной информационной

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок проведениямероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и представление в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации перечня органов власти республики, перечня соответствующих организаций Республики Тыва, а также ответственных должностных лиц – участников апробации технических решений, реализованных на базе Единого портала «Госвеб» в рамках Соглашения  | Министерство цифрового развития Республики Тыва | не позднее 20 дней с даты заключения Соглашения |
| 1.1. | Формирование и представление в адрес Министерства цифрового развития Республики Тыва перечня общеобразовательных, дошкольных образовательных, образовательных учреждений среднего профессионального образования, и организаций дополнительного образования, а также ответственных должностных лиц – участников апробации технических решений, реализованных на базе Единого портала «Госвеб» в рамках Соглашения  | Министерство образования Республики Тыва  | не позднее 20 дней с даты заключения Соглашения |
| 1.2. | Формирование и представление в адрес Министерства цифрового развития Республики Тыва перечня учреждений культуры (дворцы (дома) культуры, дома (центры) народного творчества), организаций сферы культуры, осуществляющие выставочную и культурно-досуговую деятельность (музеи, парки-культуры, музеи заповедники, городские сады), организаций сферы культуры, осуществляющие библиотечную деятельность, а также ответственных должностных лиц – участников апробации технических решений, реализованных на базе Единого портала «Госвеб» в рамках Соглашения | Министерство культуры Республики Тыва  | не позднее 20 дней с даты заключения Соглашения |
| 1.3. | Формирование и предоставление в адрес Министерства цифрового развития Республики Тыва перечня организаций в сфере спорта (спортивные школы, школы олимпийского резерва, спортивные комплексы), а также ответственных должностных лиц – участников апробации технических решений, реализованных на базе Единого портала «Госвеб» в рамках Соглашения  | Министерство спорта Республики Тыва | не позднее 20 дней с даты заключения Соглашения |
| 1.4. | Формирование и предоставление в адрес Министерства цифрового развития Республики Тыва перечня медицинских организаций: поликлиник (детские, взрослые), районных поликлиник (больниц с фельдшерско-акушерскими пунктами), а также ответственных должностных лиц – участников апробации технических решений, реализованных на базе Единого портала «Госвеб» в рамках Соглашения | Министерство здравоохранения Республики Тыва | не позднее 20 дней с даты заключения Соглашения |
| 2. | Участие ответственных должностных лиц в обучающих семинарах | Министерство цифрового развития Республики Тыва, автономная некоммерческая организация «Центр цифровой трансформации Республики Тыва» (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), государственные и муниципальные организации | c 1 сентября 2024 г., далее – по мере необходимости |
| 3. | Прохождение обучения, необходимого для размещения и актуализации информации на официальных сайтах органов и организаций, созданных на базе Единого портала «Госвеб» в рамках Соглашения | Министерство цифрового развития Республики Тыва, автономная некоммерческая организация «Центр цифровой трансформации Республики Тыва» (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), государственные и муниципальные организации | до 1 декабря 2024 г. |
| 4. | Перенос контентной информации с текущих сайтов на официальные сайты, развернутые с использованием Технических решений (далее – перенос контентной информации) | автономная некоммерческая организация «Центр цифровой трансформации Республики Тыва» (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), государственные и муниципальные организации | до 1 июня 2025 г. |
| 5. | Выполнение работ по подключению внешних доменных имен органов и организаций к официальным сайтам, развернутым с применением Технических решений (при необходимости) | автономная некоммерческая организация «Центр цифровой трансформации Республики Тыва» (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), государственные и муниципальные организации | до 1 июля 2025 г. |
| 6. | Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов в статус официальных | Министерство цифрового развития Республики Тыва, автономная некоммерческая организация «Центр цифровой трансформации Республики Тыва» (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), государственные и муниципальные организации | до 1 октября 2025 г. |
| 7. | Размещение и актуализация информации на официальных сайтах органов и организаций, созданных с использованием Технических решений | автономная некоммерческая организация «Центр цифровой трансформации Республики Тыва» (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), государственные и муниципальные организации | ежеквартально (по мере необходимости) |
| 8. | Представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информации о результатах применения Технических решений | Министерство цифрового развития Республики Тыва, автономная некоммерческая организация «Центр цифровой трансформации Республики Тыва» (по согласованию) | по запросу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 9. | Подписание отчетных документов по результатам применения Технических решений | Министерство цифрового развития Республики Тыва, автономная некоммерческая организация «Центр цифровой трансформации Республики Тыва» (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), государственные и муниципальные организации | по результатам выполнения переноса контентной информации |