ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 2 февраля 2024 г. № 50-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по развитию**

**мелиоративного комплекса на территории**

**Республики Тыва на 2024-2026 годы**

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 182 «Об утверждении Порядка проведения паспортизации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений», распоряжением Правительства Республики Тыва от 5 октября 2022 г. № 552-р «О проведении инвентаризации оросительных систем на территории Республики Тыва и создании межведомственной комиссии по их инвентаризации», а также в целях восстановления и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, расширения посевных площадей сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и развития мелиоративного комплекса на территории Республики Тыва:

1. Утвердить:

план мероприятий («дорожную карту») по развитию мелиоративного комплекса на территории Республики Тыва на 2024-2026 годы (далее – план мероприятий) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

перечень мелиоративных систем, в отношении которых требуется проведение мероприятий по паспортизации и (или) восстановлению путем реконструкции или технического перевооружения оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, в разрезе муниципальных районов Республики Тыва согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша А.К.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 2 февраля 2024 г. № 50-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию мелиоративного комплекса

на территории Республики Тыва на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственные за исполнение | Характеристика мероприятия, контрольной точки |
| начало | окончание | сдача отчетности о ходе выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ⅰ. Увеличение посевной площади за счет проведения культуртехнических мероприятий на выбывших из оборота земель сельскохозяйственного назначения к 2026 году не менее чем на 18,0 тыс. гектаров, а также проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий |
| 1. Информационное и методическое обеспечение работы по увеличению посевных площадей:проведение обследования, анализ состояния земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.1. Получение данных о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, актуализация информации | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г. | ежеквартально | органы местного самоуправления (по согласованию), ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы «Тувинская» (по согласованию), ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Тыва (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | создание базы актуальных данных земель сельхозназначения республики с качественными характеристиками земель, данными о правообладателях |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Формирование и актуализация перечня («паспортов») земельных участков, перспективных для вовлечения в оборот | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г. | ежеквартально | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы «Тувинская» (по согласованию), ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Тыва (по согласованию) | составление актуального перечня земельных участков сельскохозяйственного назначения, перспективных для вовлечения в оборот |
| 1.3. Проведение анализа и подготовка перечня земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности (аренде) у сельхозтоваропроизводителей республики, неиспользуемых, но возможных к вводу в оборот за счет проведения культуртехнических работ, либо хозяйственным способом | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г. | ежеквартально | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы «Тувинская» (по согласованию) | составление перечня земельных участков сельскохозяйственного назначения для ввода в оборот |
| 1.4. Передача в аренду земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731 | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г. | ежеквартально | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | передача в аренду земель сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы и пастбища) эффективным сельхозтоваропроизводителям |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших и (или) не используемых земельных участках, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г. | ежеквартально | органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители - инициаторы проектов (по согласованию), ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы «Тувинская» (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | разработанные проекты на проведение культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий |
| 1.6. Подача заявки в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение части затрат получателей средств на реализацию проектов мелиорации в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731 | 1 июля 2024 г | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г. | ежеквартально | органы местного образования (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы «Тувинская» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители - инициаторы проектов (по согласованию) | представление пакета документов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| Ⅱ. Проведение работ по восстановлению мелиоративных систем |
| 2. Паспортизация оросительных систем, подведение итогов по итогам инвентаризации оросительных систем, оформление правоустанавливающих документов, разработка проектно-сметной документации и участие в федеральных программах |
| 2.1. Паспортизация оросительных систем согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 182 | 6 февраля 2024 г. | 31 января 2024 г. | годовой | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» (по согласованию), Тувинский филиал ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» (по согласованию) | утверждение паспорта каждой оросительной системы |
| 2.2. Актуализация данных инвентаризации оросительных систем Республики Тыва согласно распоряжению Правительства Республики Тыва от 5 октября 2022 г. № 552-р «О проведении инвентаризации оросительных систем на территории Республики Тыва и создании межведомственной комиссии по их инвентаризации» | 6 февраля 2024 г. | 31 января 2024 г. | годовой | органы местного самоуправления (по согласованию), ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» (по согласованию), Тувинский филиал ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз» (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | составление реестра оросительных систем с указанием целесообразности использования, модернизации (реконструкции) каждой оросительной системы |
| 2.3. Организация оформления правоустанавливающих документов на оросительные системы | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители – инициаторы проектов (по согласованию), кадастровые инженеры (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | оформление, передача и получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и сооружение под оросительную систему |
| 2.4. Проведение кадастровых работ на земельный участок под мелиоративным сооружением: составление схемы расположения земельного участка и его утверждение;формирование межевого плана земельного участка и его постановка на кадастровый учет и получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители – инициаторы проектов (по согласованию), кадастровые инженеры (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | оформление схем расположения земельных участков |
| 2.5. Составление технического плана на мелиоративное сооружение: формирование технического плана на мелиоративную систему и постановка на кадастровый учет и получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители – инициаторы проектов (по согласованию), кадастровые инженеры (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | постановка на учет в Единый государственный реестр недвижимости земельного участка |
| 2.6. Закрепление мелиоративной системы за эффективным пользователем, сельхозтоваропроизводителем | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители – инициаторы проектов (по согласованию) | правовой акт органа местного самоуправления о передаче эффективному сельхозтоваропроизводителю |
| 2.7. Заключение договора аренды мелиоративной системы на срок не менее 5 лет и его регистрация в Управлении Росреестра по Республике Тыва | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители – инициаторы проектов (по согласованию) | заключение договора аренды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. Заключение договора аренды сельскохозяйственных угодий на орошаемых землях мелиоративной системы | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители – инициаторы проектов (по согласованию) | заключение договор аренды |
| 2.9. Заключение договора с проектной организацией на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративной системы  | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители – инициаторы проектов (по согласованию) | заключение договора на разработку проектно-сметной документации |
| 2.10. Разработка проектной сметной документации на реконструкцию оросительной системы | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители – инициаторы проектов (по согласованию), проектная организация (по согласованию) | наличие проектно-сметной документации на реконструкцию оросительной системы |
| 2.11. Проведение государственной экспертизы проекта | 6 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители – инициаторы проектов (по согласованию), государственное автономное учреждение «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» (по согласованию) | заключение положительной государственной экспертизы |
| 2.12. Подача заявки в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение части затрат получателей средств на реализацию проектов мелиорации в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731 | 1 июля 2024 г | 31 декабря 2024 г.31 декабря 2025 г.31 декабря 2026 г | ежеквартально | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы «Тувинская» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители – инициаторы проектов (по согласованию) | представление пакета документов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| Ⅲ. Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на техническое перевооружение, развитие технической и технологической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 15 ноября 2023 г. № 836 |
| 3.1. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приобретение дождевальных систем и систем капельного полива в размере 90 процентов:круговые дождевальные системы;фронтальные дождевальные системы;машины барабанного типа (катушки);широкозахватные системы;спринклерные системы;системы капельного полива – микродождевание, точечный прикорневой полив, система капельных лент | 6 февраля 2024 г. | 1 апреля 2024 г. | годовой | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | внесение изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 15 ноября 2023 г. № 836 |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 2 февраля 2024 г. № 50-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

мелиоративных систем, в отношении которых

требуется проведение мероприятий по паспортизации

и (или) восстановлению путем реконструкции или

технического перевооружения оросительных и

осушительных систем общего и индивидуального

пользования и отдельно расположенных

гидротехнических сооружений в разрезе

муниципальных районов Республики Тыва

| №п/п | Наименование оросительной системы | Проектная мощность орошения, га |
| --- | --- | --- |
|  | Бай-Тайгинский кожуун |
| 1 | Бай-Тальская | 740 |
| 2 | Эдер-Куйская | 400 |
| 3 | Адыр-Мажалыкская | 209 |
| 4 | Шуйская | 991 |
| 5 | Базаракская | 83 |
| Итого | 2423 |
|  | Барун-Хемчикский кожуун |
| 1 | Барлыкская, ГС | 6381 |
| 2 | Дон-Терезинская | 718 |
| Итого | 7099 |
|  | Дзун-Хемчикский кожуун |
| 1 | Чаданская, ГС | 910 |
| 2 | Хорум-Дагская | 111 |
| 3 | Теве-Хаинская | 42 |
| 4 | Хемчикская | 531 |
| Итого | 1594 |
|  | Каа-Хемский кожуун |
| 1 | Бай-Сютская | 594 |
| 2 | Бурен-Хемская | 167 |
| 3 | Буренская | 165 |
| 4 | Мергенская | 818 |
| 5 | Шигларинская | 122 |
| Итого | 1866 |
|  | Кызылский кожуун |
| 1 | Кара-Хаакская | 502 |
| 2 | Кара-Булунская | 210 |
| 3 | Ээрбекская | 151 |
| 4 | Кызылская, ГС | 2283 |
| Итого | 3146 |

| №п/п | Наименование оросительной системы | Проектная мощность орошения, га |
| --- | --- | --- |
|  | Монгун-Тайгинский кожуун |
| 1 | Чеди-Тейская | 523 |
| Итого | 523 |
|  | Овюрский кожуун |
| 1 | Кара-Тальская | 325 |
| Итого | 325 |
|  | Пий-Хемский кожуун |
| 1 | Азютская | 86 |
| 2 | Туранская | 447 |
| 3 | Могайская | 140 |
| 4 | Малиновская | 260 |
| Итого | 933 |
|  | Сут-Хольский кожуун |
| 1 | Алашская, ГС | 1089 |
| 2 | Ишкинская | 640 |
| 3 | Акская | 600 |
| Итого | 2329 |
|  | Тандинский кожуун |
| 1 | Шанганская | 976 |
| 2 | Кочетовская | 360 |
| 3 | Балгазынская, ГС | 2022 |
| 4 | Хорская, Дургенская, Сосновская | 1563 |
| Итого | 4921 |
|  | Тес-Хемский кожуун |
| 1 | Чодуринская | 288 |
| 2 | Тес-Хемская (Доозунутская), ГС | 821 |
| 3 | Хурен-Дугайская | 694 |
| Итого | 1803 |
|  | Улуг-Хемский кожуун |
| 1 | Торгалыгская | 787 |
| 2 | Эйлиг-Хемская | 330 |
| 3 | Барбарыгская | 156 |
| 4 | Хулейская | 171 |
| 5 | Арысканская | 210 |
| Итого | 1654 |
|  | Чаа-Хольский кожуун |
| 1 | Терезинская, ГС | 1153 |
| 2 | Ак-Дуругская | 114 |
| 3 | Аймыгырлыгская, ГС | 769 |
| Итого | 2036 |
|  | Чеди-Хольский кожуун |
| 1 | Элегестинская | 1047 |
| 2 | Ак-Тальская | 965 |
| Итого | 2012 |

| №п/п | Наименование оросительной системы | Проектная мощность орошения, га |
| --- | --- | --- |
|  | Эрзинский кожуун |
| 1 | Булунская | 164 |
| 2 | Тальская | 112 |
| 3 | Кожелиг-Булунская | 320 |
| Итого | 596 |
| Всего: 49 оросительных систем | 33 260 |