ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 30 декабря 2022 г. № 878

г.Кызыл

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Республики Тыва**

**от 6 июня 2014 г. № 267**

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» следующие изменения:

1) в пункте 2 цифры «2016» заменить цифрами «2025»;

2) в государственной программе Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» (далее – Программа):

а) в паспорте Программы:

в позиции «Государственный заказчик Программы» слова «строительства и» исключить;

позицию «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ответственные исполнители Программы | – | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; |

в позиции «Цели Программы» цифры «43,6» заменить цифрами «47,6»;

в позиции «Задачи Программы» цифры «54,7» заменить цифрами «47,6»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевые индикаторы и показатели Программы | – | обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года на 85 ед. специализированной техники, в том числе по годам:  в 2014 г. – на 4 ед.;  в 2017 г. – на 6 ед.;  в 2018 г. – на 7 ед.;  в 2019 г. – на 8 ед.;  в 2020 г. – на 5 ед.;  в 2021 г. – на 7 ед.;  в 2022 г. – на 6 ед.;  в 2023 г. – на 10 ед.;  в 2024 г. – на 19 ед.;  в 2025 г. – на 13 ед.;  снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 2025 года на 29 процентов; ежегодное снижение доли потерь на 10,875 процента;  сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях в 2025 году до показателя 604 единицы, в том числе по годам:  в 2021 г. – на 604 ед.;  в 2022 г. – на 604 ед.;  в 2023 г. – на 604 ед.;  в 2024 г. – на 604 ед.;  в 2025 г. – на 604 ед.;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 2017 года на 30 ед. (дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.);  повышение обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды посредством строительства и реконструкции водозаборных скважин со зданием для хранения воды до 2025 года до 113 ед., в том числе по годам:  в 2018 г. – на 5 ед.;  в 2019 г. – на 4 ед.;  в 2024 г. – на 59 ед.;  в 2025 г. – на 45 ед.;  создание рабочих мест – 1784 единицы, в том числе:  в 2014 г. – 4 ед.;  в 2015 г. – 20 ед.;  в 2016 г. – 33 ед.;  в 2017 г. – 139 ед.;  в 2018 г. – 128 ед.;  в 2019 г. – 140 ед.;  в 2020 г. – 183 ед.;  в 2021 г. – 152 ед.;  в 2022 г. – 214 ед.;  в 2023 г. – 174 ед.;  в 2024 г. – 384 ед.;  в 2025 г. – 213 ед.;  уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов:  по теплоснабжению – 75,6 процента, ежегодное уменьшение на 8,4 процента;  по водоснабжению – 77,0 процента, ежегодное уменьшение на 8,5 процента;  по водоотведению – 57,1 процента, ежегодное уменьшение на 6,3 процента;  повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году до показателя 56,61 процента, в том числе по годам:  в 2019 г. – на 24,7 процента;  в 2020 г. – на 25,7 процента;  в 2021 г. – на 28 процентов;  в 2022 г. – на 38,1 процента;  в 2023 г. – на 43,7 процента;  в 2024 г. – на 47,6 процента»; |

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | общий объем финансирования Программы в 2014-2025 годах составит:  за счет всех источников финансирования 12 358 068,24 тыс. рублей:  в 2014 г. – 7734,70 тыс. рублей;  в 2015 г. – 40478,50 тыс. рублей;  в 2016 г. – 95003,40 тыс. рублей;  в 2017 г. – 228308,89 тыс. рублей;  в 2018 г. – 313203,57 тыс. рублей;  в 2019 г. – 479 073,68 тыс. рублей;  в 2020 г. – 461 031,13 тыс. рублей;  в 2021 г. – 476 322,51 тыс. рублей;  в 2022 г. – 1 335 856,92 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1 648 034,83 тыс. рублей;  в 2024 г. – 5 109 167,88 тыс. рублей;  в 2025 г. – 2 163 852,23 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 6 563 843,24 тыс. рублей:  в 2017 г. – 71334,30 тыс. рублей;  в 2019 г. – 67168,90 тыс. рублей;  в 2020 г. – 384 463,09 тыс. рублей;  в 2021 г. – 197 608,35 тыс. рублей;  в 2022 г. – 220 245,68 тыс. рублей;  в 2023 г. – 1 096 298,60 тыс. рублей;  в 2024 г. – 2 971 354,69 тыс. рублей;  в 2025 г. – 1 555 369,63 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета – 5 663 112,21 тыс. рублей1:  в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;  в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;  в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;  в 2017 г. – 155 045,59 тыс. рублей;  в 2018 г. – 306 721,94 тыс. рублей;  в 2019 г. – 366 918,53 тыс. рублей;  в 2020 г. – 70 509,54 тыс. рублей;  в 2021 г. – 267 097,89 тыс. рублей;  в 2022 г. – 1 113 542,04 тыс. рублей;  в 2023 г. – 543 273,63 тыс. рублей;  в 2024 г. – 2 107 158,51 тыс. рублей;  в 2025 г. – 589 625,94 тыс. рублей;  за счет средств муниципальных бюджетов – 92 112,79 тыс. рублей:  в 2017 г. – 1929,00 тыс. рублей;  в 2018 г. – 6481,63 тыс. рублей;  в 2019 г. – 5986,25 тыс. рублей;  в 2020 г. – 6058,50 тыс. рублей;  в 2021 г. – 11616,27 тыс. рублей;  в 2022 г. – 2 069,20 тыс. рублей;  в 2023 г. – 8460,60 тыс. рублей;  в 2024 г. – 30654,68 тыс. рублей;  в 2025 г. – 18856,66 тыс. рублей;  за счет внебюджетных средств в 2019 г. – 39000,00 тыс. рублей.  Финансирование подпрограмм:  «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» – 9 126 187,58 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 4 066 516,11 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 5 020 671,47 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 39000,00 тыс. рублей;  «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» – 94949,58 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 66484,46 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 28465,12 тыс. рублей;  «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы» – 347 947,57 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 284 299,90 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 63 647,67 тыс. рублей;  «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» – 75088,28 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 71334,3 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 3753,98 тыс. рублей;  «Чистая вода на 2019-2024 годы» – 2 713 895,23 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 2 425 992,83 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 287 902,41 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва. |

˂ 1 ˃ – в том числе средства на проектные работы, предусмотренные непрограммной частью.»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации Программы | – | в результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:  снижение удельного водопотребления на 1 человека в сутки, литров (в процентах к 2010 г.) на 40,0 процентов;  повышение надежности работы систем водоснабжения: за период реализации Программы будет построено 48 локальных систем водоснабжения и отремонтировано 67 единиц локальных систем водоснабжения;  сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях в 2025 году до показателя 604 единицы;  обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 2024 года на 85 ед. специализированной техники;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 2017 года до 30 ед. (дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.);  повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в 2024 году до показателя 47,6 процента;  Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет составит 1 868 827,03 тыс. рублей, в том числе по годам;  в 2014 г. – 2 552,45 тыс. рублей;  в 2015 г. – 13 357,91 тыс. рублей;  в 2016 г. – 31 351,12 тыс. рублей;  в 2017 г. – 51 165,04 тыс. рублей;  в 2018 г. – 101 218,24 тыс. рублей;  в 2019 г. – 121 083,11 тыс. рублей;  в 2020 г. – 23 268,15 тыс. рублей;  в 2021 г. – 88 142,30 тыс. рублей;  в 2022 г. – 367 468,87 тыс. рублей;  в 2023 г. – 179 280,96 тыс. рублей;  в 2024 г. – 695 362,31 тыс. рублей;  в 2025 г. – 194 576,56 тыс. рублей,  Создание рабочих мест – 1784 единицы, в том числе по годам:  в 2014 г. – 4 ед.;  в 2015 г. – 20 ед.;  в 2016 г. – 33 ед.;  в 2017 г. – 139 ед.;  в 2018 г. – 128 ед.;  в 2019 г. – 140 ед.;  в 2020 г. – 183 ед.;  в 2021 г. – 152 ед.;  в 2022 г. – 214 ед.;  в 2023 г. – 174 ед.;  в 2024 г. – 384 ед.;  в 2025 г. – 213 ед.»; |

б) в разделе II:

в абзаце седьмом цифры «56,61» заменить цифрами «47,6»;

в абзаце двадцать третьем цифры «56,61» заменить цифрами «47,6»;

в) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Расходы на реализацию Программы за счет всех источников финансирования – за счет всех источников финансирования 12 358 068,24 тыс. рублей:

в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;

в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;

в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;

в 2017 г. – 228 308,89 тыс. рублей;

в 2018 г. – 313 203,57 тыс. рублей;

в 2019 г. – 479 073,68 тыс. рублей;

в 2020 г. – 461 031,13 тыс. рублей;

в 2021 г. – 476 322,51 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1 335 856,92 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1 648 034,83 тыс. рублей;

в 2024 г. – 5 109 167,88 тыс. рублей;

в 2025 г. – 2 163 852,23 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6 563 843,24 тыс. рублей:

в 2017 г. – 71 334,30 тыс. рублей;

в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;

в 2020 г. – 384 463,09 тыс. рублей;

в 2021 г. – 197 608,35 тыс. рублей;

в 2022 г. – 220 245,68 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1 096 298,60 тыс. рублей;

в 2024 г. – 2 971 354,69 тыс. рублей;

в 2025 г. – 1 555 369,63 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 5 663 112,21 тыс. рублей1:

в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;

в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;

в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;

в 2017 г. – 155 045,59 тыс. рублей;

в 2018 г. – 306 721,94 тыс. рублей;

в 2019 г. – 366 918,53 тыс. рублей;

в 2020 г. – 70 509,54 тыс. рублей;

в 2021 г. – 267 097,89 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1 113 542,04 тыс. рублей;

в 2023 г. – 543 275,63 тыс. рублей;

в 2024 г. – 2 107 158,51 тыс. рублей;

в 2025 г. – 589 625,94 тыс. рублей;

за счет средств муниципальных бюджетов – 92 112,79 тыс. рублей:

в 2017 г. – 1 929,00 тыс. рублей;

в 2018 г. – 6 481,63 тыс. рублей;

в 2019 г. – 5 986,25 тыс. рублей;

в 2020 г. – 6 058,50 тыс. рублей;

в 2021 г. – 11 616,27 тыс. рублей;

в 2022 г. – 2 069,20 тыс. рублей;

в 2023 г. – 8 460,60 тыс. рублей;

в 2024 г. – 30 654,68 тыс. рублей;

в 2025 г. – 18 856,66 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств в 2019 г. – 39 000,00 тыс. рублей.

Финансирование подпрограмм:

«Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» – 9 126 187,58 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 4 066 516,11 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 5 020 671,47 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 39000,00 тыс. рублей;

«Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» – 94949,58 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 66484,46 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 28465,12 тыс. рублей;

«Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы» – 347 947,57 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 284 299,90 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 63 647,67 тыс. рублей;

«Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» – 75088,28 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 71334,30 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 3753,98 тыс. рублей;

«Чистая вода на 2019-2024 годы» – 2 713 895,23 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 2 425 992,83 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 287 902,41 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»;

г) в абзаце восьмом раздела VI слова «Министерство экономики Республики Тыва» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва»;

д) в паспорте подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» (далее – Подпрограмма):

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слова «строительства и» исключить;

позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ответственные исполнители Подпрограммы | – | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; |

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры»7 561 817,56»заменить цифрами «9 126 187,58», цифры «2 418 753,62» заменить цифрами «4 066 516,11», цифры «5 104 063,94» заменить цифрами «5 020 671,47»;

таблицу 1 раздела III изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма  (тыс. рублей) | Доля  (процентов) |  |
| 1. Комплексное развитие систем водоотведения и очистки сточных вод в Республике Тыва | 4 471 836,79 | 49,0 |  |
| 2. Комплексное развитие систем теплоснабжения в Республике Тыва | 1 148 272,33 | 12,6 |  |
| 3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов малоэтажной жилой застройки в Республике Тыва | 3 177 839,48 | 34,8 |  |
| 4. Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды | 180913,20 | 1,98 |  |
| 5. Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок на территории Республики Тыва | 106 925,78 | 1,2 |  |
| 6. Капитальные вложения в объекты капитального строительства | 40400,0 | 0,44 |  |
| Итого | 9 126 187,58 | 100 | »; |

в разделе IV:

в абзаце первом цифры «7 561 817,56» заменить цифрами «9 126 187,58»;

таблицу изложить в следующей редакции:

«СТРУКТУРА

финансирования Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Сумма (тыс. рублей) | в том числе по годам (тыс. рублей): | | | | | | | | | | |  |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Федеральный бюджет | 4 066 516,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 727,78 | 87 198,25 | 68 619,03 | 271 828,72 | 1 772 772,70 | 1 555 369,63 |  |
| Республиканский бюджет | 5 020 671,47 | 40478,50 | 95003,4 | 137219,61 | 288611,04 | 352 606,46 | 47 980,64 | 245 590,83 | 981 652,56 | 515 206,34 | 1 770 689,29 | 545 632,80 |  |
| Внебюджетные средства | 39000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по Республике Тыва | 9 126 187,58 | 40478,50 | 95 003,4 | 137219,61 | 288611,04 | 391 606,46 | 358 708,42 | 332 789,08 | 1 050 271,59 | 787 035,06 | 3 543 461,99 | 2 101 002,43 | »; |

абзац шестой раздела V признать утратившим силу;

в абзаце седьмом раздела VI слова «Министерство строительства Республики Тыва» заменить словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»;

в абзаце тринадцатом раздела VII слово «Программы» заменить словом «Подпрограммы»;

е) в паспорте подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы»:

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слова «строительства и» исключить;

в позиции «Ответственный исполнитель» слова «строительства и» исключить;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | – | общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы с 2014 по 2025 гг., составит 347 947,57 тыс. рублей:  в 2014 г. – 7734,7 тыс. рублей;  в 2017 г. – 16001,00 тыс. рублей;  в 2018 г. – 17538,95 тыс. рублей;  в 2019 г. – 14258,65 тыс. рублей;  в 2020 г. – 20886,60 тыс. рублей;  в 2021 г. – 28408,07 тыс. рублей;  в 2022 г. – 132 427,10 тыс. рублей;  в 2023 г. – 28201,90 тыс. рублей;  в 2024 г. – 56236,00 тыс. рублей;  в 2025 г. – 26254,60 тыс. рублей, из них:  за счет средств республиканского бюджета – 301 999,90 тыс. рублей:  в 2014 г. – 7734,70 тыс. рублей;  в 2017 г. – 14072,00 тыс. рублей;  в 2018 г. – 13143,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 9887,70 тыс. рублей;  в 2020 г. – 14828,10 тыс. рублей;  в 2021 г. – 16791,80 тыс. рублей;  в 2022 г. – 130 357,90 тыс. рублей;  в 2023 г. – 19741,30 тыс. рублей;  в 2024 г. – 39365,20 тыс. рублей;  в 2025 г. – 18378,20 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов – 63 647,67 тыс. рублей:  в 2017 г. – 1929,0 тыс. рублей;  в 2018 г. – 4395,95 тыс. рублей;  в 2019 г. – 4370,95 тыс. рублей;  в 2020 г. – 6058,50 тыс. рублей;  в 2021 г. – 11616,27 тыс. рублей;  в 2022 г. – 2 069,20 тыс. рублей;  в 2023 г. – 8460,60 тыс. рублей;  в 2024 г. – 16870,80 тыс. рублей;  в 2025 г. – 7876,40 тыс. рублей.  I этап – 2014-2016 гг. – 7734,7 тыс. рублей;  II этап – 2017-2020 гг. – 68685,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципальных образований – 16 754 ,40 тыс. рублей;  III этап – 2021-2025 гг. – 289 227,67 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципальных образований – 46 893,27 тыс. рублей»; |

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | – | в результате реализации Подпрограммы будут обеспечены повышение эффективности и надежности оказываемых населению и организациям жилищно-коммунальных услуг, комфортность и безопасность условий проживания;  будут созданы дополнительные рабочие места для обслуживания и функционирования специализированной коммунальной техники в количестве 85 единиц, всего при внедрении мероприятий Подпрограммы будет трудоустроено 85 граждан»; |

в абзаце восемнадцатом раздела I цифры «28408,10» заменить цифрами «24252,41»;

в разделе V слово «Программы» заменить словом «Подпрограммы», цифру «83» заменить цифрой «85»;

в разделе VI:

в абзаце четвертом слова «строительства и» исключить;

в абзаце седьмом слова «строительства и» исключить;

ж) в подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»:

в паспорте:

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить;

в позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить;

в позиции «Цели Подпрограммы» цифры «56,61» заменить цифрами «47,6»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры «56,61» заменить цифрами «47,6»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы и источники  финансирования Подпрограммы | – | общая сумма финансовых средств составляет 2 713 895,23 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 г. – 67847,37 тыс. рублей;  в 2020 г. – 81436,12 тыс. рублей;  в 2021 г. – 115125,36 тыс. рублей;  в 2022 г. – 153 158,23 тыс. рублей;  в 2023 г. – 832 797,87 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1 463 530,29 тыс. рублей;  объем средств из федерального бюджета составит 2 425 992,83 тыс. рублей, из них по годам:  в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;  в 2020 г. – 73 735,31 тыс. рублей;  в 2021 г. – 110 410,10 тыс. рублей;  в 2022 г. – 151 626,65 тыс. рублей;  в 2023 г. – 824 469,88 тыс. рублей;  в 2024 г. – 1 198 581,99 тыс. рублей;  объем средств из республиканского бюджета составит 287 902,41 тыс. рублей\*, из них по годам:  2019 год – 678,47 тыс. рублей;  2020 год – 7 700,81 тыс. рублей\*;  2021 год – 4 715,26 тыс. рублей\*;  2022 год – 1 531,58 тыс. рублей;  2023 год – 8 327,99 тыс. рублей;  2024 год – 264 948,30 тыс. рублей1 |

1 – в том числе средства на проектные работы, предусмотренные непрограммной частью.»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | – | повышение доли населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 47,6 процента:  в 2019 году – 24,7 процента;  в 2020 году – 25,7 процента;  в 2021 году – 28,0 процентов;  в 2022 году – 38,1 процента;  в 2023 году – 43,7 процента;  в 2024 году – 47,6 процента;  повышение доли городского населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 69,8 процента:  в 2019 году – 40,3 процента;  в 2020 году – 42,2 процента;  в 2021 году – 46,5 процента;  в 2022 году – 57,9 процента;  в 2023 году – 66,0 процента;  в 2024 году – 69,8 процента»; |

в подразделе 1 раздела II цифры «56,61» заменить цифрами «47,6», цифры «75,70» заменить цифрами «69,8»;

в разделе III:

в абзаце втором цифры «56,61» заменить цифрами «47,6», цифры «75,70» заменить цифрами «69,8»;

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к численности населения Республики Тыва, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, тыс. рублей/ процент | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 6. | Подводящие сети водопровода для объекта «Повысительная насосная станция «Иркутская» | 252 855,70 | 2,2 | 114 934,41 | 7 250 |  |
| 1. | Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский», г. Кызыла | 75 261,10 | 2,2 | 34 209,59 | 7 250 |  |
| 8. | Реконструкция водозабора и строительство водовода в  г. Ак-Довураке | 387 594,80 | 2,0 | 193 797,40 | 6 784 |  |
| 4. | Завершение строительства водопровода III очереди водопровода в г. Кызыле | 379 362,33 | 4,3 | 88 429,45 | 15 199 |  |
| 10. | Строительство водозабора с сетями водопровода для объекта: «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями» | 523 425,20 | 1,9 | 275 486,95 | - |  |
| 3. | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туране | 108 492,12 | 1,8 | 60 610,12 | 5 717 |  |
| 2. | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык | 90 490,00 | 1,6 | 57 272,15 | - |  |
| 9. | Реконструкция водозабора и магистрального водовода,  с. Хову-Аксы | 281 312,45 | 1,2 | 234 427,04 | - |  |
| 5. | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь | 99 213,54 | 1,1 | 91 864,39 | - |  |
| 7. | Реконструкция водозабора г. Шагонара | 231 798,14 | 1,2 | 193 165,12 | 3 779 |  |
| Итого: | | 2 429 805,38 | 19,5 | 1 344 196,62 | 45 979 | »; |

абзацы двенадцатый-пятнадцатый признать утратившими силу;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Источником финансирования Подпрограммы являются федеральный бюджет, республиканский бюджет.

На реализацию мероприятий в 2019-2024 годы предусмотрено за счет всех источников финансирования 2 713 895,23 тыс. рублей в том числе:

за счет средств из федерального бюджета составит 2 425 992,83 тыс. рублей, из них по годам:

в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;

в 2020 г. – 73 735,30 тыс. рублей;

в 2021 г. – 110 410,10 тыс. рублей;

в 2022 г. – 151 626,65 тыс. рублей;

в 2023 г. – 824 469,88 тыс. рублей;

в 2024 г. – 1 198 581,99 тыс. рублей;

объем средств из республиканского бюджета составит 287 902,41 тыс. рублей, из них по годам:

2019 г. – 678,47 тыс. рублей;

2020 г. – 7 700,81 тыс. рублей;

2021 г. – 4 715,26 тыс. рублей\*;

2022 г. – 1 531,58 тыс. рублей;

2023 г. – 8 327,99 тыс. рублей;

2024 г. – 264 948,30 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств Подпрограммы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

Распределение финансовых средств по годам приведено в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.»;

в разделе VI:

в абзаце первом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить;

в абзаце втором слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить;

в абзаце четвертом слова «Министерство экономики Республики Тыва» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва»;

в абзаце пятом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить;

в абзаце первом раздела VII цифру «7» заменить цифрой «5», цифры «10» заменить цифрой «5»;

приложения № 1-5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

Д И Н А М И К А

достижения целевых показателей при реализации подпрограммы

«Чистая вода на 2019-2024 годы» государственной программы Республики

Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| человек | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Республика Тыва | | | x | x | 24,700 | 25,700 | 28,00 | 38,10 | 43,70 | 47,60 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | 64 371 | 19,5 | 24,700 | 25,700 | 28,00 | 38,10 | 43,70 | 47,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный прирост показателя по Республике Тыва | | | 64 371 | 19,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,40 | 4,400 | 12,70 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Барун-Хемчикский муниципальный район»: | | | 5 044 | 1,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,60 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | 5 044 | 1,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,60 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Ак-Довурак»: | | | 6784 | 2,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| 1 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке | 6784 | 2,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Кызыл»: | | | 29 699 | 8,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 4,300 |
| 1 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский», г. Кызыл | 7 250 | 2,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |
| 2 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | 15 199 | 4,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,300 |
| 3 | Город Кызыл | Подводящие сети водопровода для объекта: Повысительная насосная «Иркутская» | 7 250 | 2,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Кызылский муниципальный район»: | | | 6 154 | 1,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,900 |
| 1 | Кызылский муниципальный район | Строительство объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» | 6 154 | 1,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,900 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Пий-Хемский муниципальный район»: | | | 5 717 | 1,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 |
| 1 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | 5 717 | 1,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Улуг-Хемский муниципальный район»: | | | 3 779 | 1,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | 3 779 | 1,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чаа-Хольский муниципальный район»: | | | 3 386 | 1,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 1 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | 3 386 | 1,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чеди-Хольский муниципальный район»: | | | 3 808 | 1,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | 3 808 | 1,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Республика Тыва | | | x | x | 40,300 | 42,200 | 55,80 | 57,90 | 66,00 | 69,80 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | 45 979 | 25,700 | 40,300 | 40,300 | 55,80 | 57,90 | 66,00 | 69,80 |
| Суммарный прирост показателя по Республике Тыва | | | 45 979 | 25,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 8,100 | 15,500 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Барун-Хемчикский муниципальный район»: | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Ак-Довурак»: | | | 6 784 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,800 |
| 1 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке | 6 784 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,800 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Город Кызыл»: | | | 29 699 | 16,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 8,500 |
| 1 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский», г. Кызыл | 7 250 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
| 2 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | 15 199 | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,500 |
| 3 | Город Кызыл | Подводящие сети водопровода для объекта: Повысительная насосная станция «Иркутская» | 7250 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Кызылский муниципальный район»: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Кызылский муниципальный район | Строительство объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Пий-Хемский муниципальный район»: | | | 5717 | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | 5717 | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,200 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Улуг-Хемский муниципальный район»: | | | 3 779 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | 3 779 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чаа-Хольский муниципальный район»: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному району / городскому округу «Чеди-Хольский муниципальный район»: | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы» государственной программы

Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| дата заключения договора на проектирование | дата завершения проектных работ | дата заключения договора на строительство | плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|
|
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | строительство | 01.2023 | 03.2023 | 10.2023 | 03.2024 | 12.2024 |
| 2 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке | реконструкция | 05.2021 | 06.2021 | 11.2022 | 01.2023 | 12.2024 |
| 3 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | строительство | 06.2021 | 07.2021 | 08.2023 | 03.2024 | 12.2024 |
| 4 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский», г. Кызыл | строительство | 05.2021 | 07.2021 | 08.2022 | 03.2023 | 12.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Город Кызыл | Подводящие сети водопровода для объекта: Повысительная насосная станция «Иркутская» | строительство | 05.2022 | 10.2022 | 03.2023 | 03.2023 | 12.2023 |
| 6 | Кызылский муниципальный район | Строительство объекта «Проект комплексной застройки территории  мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» | строительство | 05.2022 | 10.2022 | 06.2023 | 03.2023 | 12.2024 |
| 7 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | реконструкция | 01.2023 | 03.2023 | 10.2023 | 02.2024 | 12.2024 |
| 8 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора в г. Шагонаре Улуг-Хемского района | реконструкция | 03.2020 | 03.2020 | 09.2020 | 04.2021 | 12.2022 |
| 9 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в  с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | реконструкция | 01.2023 | 03.2023 | 10.2023 | 03.2023 | 12.2024 |
| 10 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | реконструкция | 03.2016 | 03.2016 | 09.2018 | 10.2019 | 11.2023 |

Приложение № 3

к подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

П Р О Г Н О З

тарифных последствий реализации мероприятий подпрограммы

«Чистая вода на 2019-2024 годы» государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| ОПФ | наименование | рублей/ куб. м | рублей/ куб. м | рублей/ куб. м | процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в  с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | муниципальные казенные учреждения | администрация Барун-Хемчикского района | 29,40 | 30,24 | 0,84 | 2,90 | бюджет Республики Тыва |
| 2 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке | муниципальные унитарные предприятия | МУ МПП ЖКХ  г. Ак-Довурак | 11,43 | 11,82 | 0,39 | 3,40 | бюджет Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | общества с ограниченной ответственностью | ООО «Водоканал-Сервис» | 23,95 | 24,87 | 0,92 | 3,80 | бюджет Республики Тыва |
| 4 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский», г. Кызыл | общества с ограниченной ответственностью | ООО «Водоканал-Сервис» | 23,95 | 24,87 | 0,92 | 3,80 | бюджет Республики Тыва |
| 5 | Город Кызыл | Подводящие сети водопровода для объекта «Повысительная насосная станция «Иркутская» | общества с ограниченной ответственностью | ООО «Водоканал-Сервис» | 23,95 | 24,87 | 0,92 | 3,80 | бюджет Республики Тыва |
| 6 | Кызылский муниципальный район | Строительство объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» | муниципальные казенные предприятия | администрация Кызылского района | 25,20 | 25,85 | 0,65 | 2,60 | бюджет Республики Тыва |
| 7 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | муниципальные унитарные предприятия | МУП «Тепловик» | 26,22 | 27,11 | 0,89 | 3,40 | бюджет Республики Тыва |
| 8 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | муниципальные унитарные предприятия | администрация Улуг-Хемского района | 10,59 | 14,70 | 4,11 | 38,80 | бюджет Республики Тыва |
| 9 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | муниципальные унитарные предприятия | администрация Чаа-Хольского района | 16,83 | 19,26 | 2,43 | 14,40 | бюджет Республики Тыва |
| 10 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | общества с ограниченной ответственностью | ООО «Водопроводно-канализационные сети» | 16,33 | 34,51 | 18,18 | 111,30 | бюджет Республики Тыва |

Приложение № 4

к подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ХАРАКТЕРИСТИКА

объектов водоснабжения подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва «Повышение

эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объектная характеристика | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | | |
| Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | | в том числе: | | | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |
| тыс. рублей | | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей/  процентов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Республике Тыва: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 2 713 895,23 | 2 425 992,83 | 287 902,41 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 10 556,00 | 0,00 | 10 556,00 | 0,00 |
| СМР | 2 703 339,23 | 2 425 992,83 | 277 346,41 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному району «Барун-Хемчикский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 91 404,04 | 90 490,00 | 914,04 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 91 404,04 | 90 490,00 | 914,04 | 0,00 |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 91 404,04 | 90 490,00 | 914,04 | 0,00 | 57 272,15 | 2 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 91 404,04 | 90 490,00 | 914,04 | 0,00 |
| Итого по городскому округу «Город Ак-Довурак»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 644 351,29 | 387 594,90 | 256 756,39 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 644 351,29 | 387 594,90 | 256 756,39 | 0,00 |
| 1 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 644 351,29 | 387 594,90 | 256 756,39 | 0,00 | 193 797,40 | 8 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 644 351,29 | 387 594,90 | 256 756,39 | 0,00 |
| Итого по городскому округу «Город Кызыл»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 718 225,42 | 707 479,17 | 10 746,28 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| СМР | 714 625,42 | 707 479,17 | 7 146,28 | 0,00 |
| 1 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в  г. Кызыла | государственная собственность субъекта Российской Федерации | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 384 394,27 | 379 362,33 | 5 031,94 | 0,00 | 88 429,45 | 4 |
|
|
| ПД | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| СМР | 383 194,27 | 379 362,33 | 3 831,94 | 0,00 |
| 2 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский», г. Кызыл | государственная собственность субъекта Российской Федерации | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 78 421,35 | 75 261,14 | 3 160,21 | 0,00 | 34 209,59 | 1 |
|
|
| ПД | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| СМР | 76 021,35 | 75 261,14 | 760,21 | 0,00 |
| 3 | Город Кызыл | Подводящие сети водопровода для объекта: Повысительная насосная станция «Иркутская» | государственная собственность субъекта Российской Федерации | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 255 409,80 | 252 855,70 | 2 554,10 | 0,00 | 114 934,41 | 6 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 255 409,80 | 252 855,70 | 2 554,10 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Кызылский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 528 712,45 | 523 425,32 | 5 287,13 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 528 712,45 | 523 425,32 | 5 287,13 | 0,00 |
| 1 | Кызылский муниципальный район | Строительство объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» | Муниципальная собственность | Реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 528 712,45 | 523 425,32 | 5 287,13 | 0,00 | 275 486,95 | 10 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 528 712,45 | 523 425,32 | 5 287,13 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Пий-Хемский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 109 588,00 | 108 492,12 | 1 095,88 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 109 588,00 | 108 492,12 | 1 095,88 | 0,00 |
| 1 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туран Пий-Хемского района | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 109 588,00 | 108 492,12 | 1 095,88 | 0,00 | 60 610,12 | 3 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 109 588,00 | 108 492,12 | 1 095,88 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Улуг-Хемский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 241 095,64 | 231 798,14 | 9 297,50 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 6 956,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 |
| СМР | 234 139,63 | 231 798,14 | 2 341,50 | 0,00 |
| 1 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 241 095,64 | 231 798,14 | 9 297,50 | 0,00 | 193 165,12 | 7 |
|
|
| ПД | 6 956,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 |
| СМР | 234 139,63 | 231 798,14 | 2 341,19 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Чаа-Хольский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 100 215,70 | 99 213,54 | 1 002,16 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 100 215,70 | 99 213,54 | 1 002,16 | 0,00 |
| 1 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 100 215,70 | 99 213,54 | 1 002,16 | 0,00 | 91 864,39 | 5 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 100 215,70 | 99 213,54 | 1 002,16 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Чеди-Хольский муниципальный район»: | | | | | общая стоимость объекта, в том числе: | 284 153,96 | 281 312,45 | 2 841,52 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 284 153,96 | 281 312,45 | 2 841,52 | 0,00 |
| 1 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 284 153,96 | 281 312,45 | 2 841,52 | 0,00 | 234 427,04 | 9 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 284 153,96 | 281 312,45 | 2 841,52 | 0,00 |

Приложение № 5

к подпрограмме «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы»

государственной программы Республики Тыва «Повышение

эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | | Объем средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| За период реализации программы: | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
|
| ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Республике Тыва: | | | общая стоимость | | 10 556,00 | 2 703 339,23 | 0,00 | 67 847,37 | 6 956,00 | 74 480,11 | 3 600,00 | 111 525,40 | 0,00 | 157 009,50 | 0,00 | 832 797,87 | 0,00 | 1 463 530,29 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 2 425 992,83 | 0,00 | 67 168,90 | 0,00 | 73 735,31 | 0,00 | 110 410,10 | 0,00 | 155 439,30 | 0,00 | 824 469,88 | 0,00 | 1 198 581,99 |
| БС | 10 556,00 | 277 346,41 | 0,00 | 678,47 | 6 956,00 | 744,80 | 3 600,00 | 1 115,26 | 0,00 | 1 570,20 | 0,00 | 8 327,99 | 0,00 | 264 948,30 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Барун-Хемчикский муниципальный район»: | | | общая стоимость | | 0,00 | 91 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 404,04 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 90 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 490,00 |
| БС | 0,00 | 914,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,04 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барун-Хемчикский муниципальный район | Строительство водозабора и водовода в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района | Общая стоимость | | 0,00 | 91 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 404,04 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 90 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 490,00 |
| БС | 0,00 | 914,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,04 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу «Город Ак-Довурак»: | | | общая стоимость | | 0,00 | 644 351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 982,58 | 615 368,71 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 387 594,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 692,80 | 379 902,10 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 256 756,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,78 | 256 466,61 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Город Ак-Довурак | Реконструкция водозабора и строительство водовода в  г. Ак-Довурак | общая стоимость | | 0,00 | 644 351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 982,58 | 615 368,71 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 387 594,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 692,80 | 379 902,10 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 256 756,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,78 | 256 466,61 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу «Город Кызыл»: | | | общая стоимость | | 3 600,00 | 714 625,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 021,35 | 0,00 | 638 604,07 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 707 479,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 261,14 | 0,00 | 632 218,03 |
| БС | 3 600,00 | 7 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,21 | 0,00 | 6 386,04 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Город Кызыл | Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыла | общая стоимость | | 1 200,00 | 383 194,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 194,27 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 379 362,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 362,33 |
| БС | 1 200,00 | 3 831,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831,94 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Город Кызыл | Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский»,  г. Кызыл | общая стоимость | | 2 400,00 | 76 021,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 021,35 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 75 261,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 261,14 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 400,00 | 760,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,21 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Город Кызыл | Подводящие сети водопровода для объекта: Повысительная насосная станция «Иркутская» | общая стоимость | | 0,00 | 255 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 409,80 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 252 855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 855,70 |
| БС | 0,00 | 2 554,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554,10 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Кызылский муниципальный район»: | | | общая стоимость | | 0,00 | 528 712,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 952,88 | 163 759,57 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 523 425,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 303,30 | 162 121,90 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 5 287,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649,58 | 1 637,67 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кызылский муниципальный район | Строительство объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» | общая стоимость | | 0,00 | 528 712,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 952,88 | 163 759,57 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 523 425,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 303,30 | 162 121,90 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 5 287,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649,58 | 1 637,67 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Пий-Хемский муниципальный район»: | | | общая стоимость | | 0,00 | 109 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 588,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 108 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 492,12 |
| БС | 0,00 | 1 095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,88 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Пий-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора и строительство водовода в  г. Туран Пий-Хемского района | Общая стоимость | | 0,00 | 109 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 588,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 108 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 492,12 |
| БС | 0,00 | 1 095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,88 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по муниципальному району «Улуг-Хемский муниципальный район»: | | | общая стоимость | | 6 956,00 | 234 139,63 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 | 0,00 | 104 759,04 | 0,00 | 129 380,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 231 798,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 711,45 | 0,00 | 128 086,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 956,00 | 2 341,49 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047,60 | 0,00 | 1 293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Улуг-Хемский муниципальный район | Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района | общая стоимость | | 6 956,00 | 234 139,64 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 | 0,00 | 104 759,04 | 0,00 | 129 380,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 231 798,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 711,45 | 0,00 | 128 086,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 956,00 | 2 341,50 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047,60 | 0,00 | 1 293,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Чаа-Хольский муниципальный район»: | | | общая стоимость | | 0,00 | 100 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 215,70 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 99 213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 213,54 |
| БС | 0,00 | 1 002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,16 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Чаа-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора с заменой водовода в  с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | общая стоимость | | 0,00 | 100 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 215,70 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 99 213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 213,54617,86 |
| БС | 0,00 | 1 002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,16 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Чеди-Хольский муниципальный район»: | | | общая стоимость | | 0,00 | 284 153,96 | 0,00 | 67 847,37 | 0,00 | 74 480,11 | 0,00 | 6 766,32 | 0,00 | 27 628,89 | 107 431,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 281 312,45 | 0,00 | 67 168,90 | 0,00 | 73 735,31 | 0,00 | 6 698,66 | 0,00 | 27 352,60 | 106 356,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 2 841,52 | 0,00 | 678,47 | 0,00 | 744,80 | 0,00 | 67,66 | 0,00 | 276,29 | 1 074,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Чеди-Хольский муниципальный район | Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы | общая стоимость | | 0,00 | 284 153,96 | 0,00 | 67 847,37 | 0,00 | 74 480,11 | 0,00 | 6 766,32 | 0,00 | 27 628,89 | 107 431,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 281 312,45 | 0,00 | 67 168,90 | 0,00 | 73 735,31 | 0,00 | 6 698,66 | 0,00 | 27 352,60 | 106 356,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 2 841,52 | 0,00 | 678,47 | 0,00 | 744,80 | 0,00 | 67,66 | 0,00 | 276,29 | 1 074,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | »; |

3) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Ответственные за исполнение | Источники финансирования | Объем финансирования, | в том числе по годам: | | | | | | | | | | | | Примечание |
| всего, тыс. рублей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Государственная программа «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | итого | 12 358 068,24 | 7 734,70 | 40 478,50 | 95 003,40 | 228 308,89 | 313 203,57 | 479 073,68 | 461 031,13 | 476 322,51 | 1 335 856,92 | 1 648 034,83 | 5 109 167,88 | 2 163 852,23 |  |
| федеральный бюджет | 6 563 843,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 334,30 | 0,00 | 67 168,90 | 384 463,09 | 197 608,35 | 220 245,68 | 1 096 298,60 | 2 971 354,69 | 1 555 369,63 |
| республиканский бюджет | 5 663 112,21 | 7 734,70 | 40 478,50 | 95 003,40 | 155 045,59 | 306 721,94 | 366 918,53 | 70 509,54 | 267 097,89 | 1 113 542,04 | 543 275,63 | 2 107 158,51 | 589 625,94 |
| местный бюджет | 92 112,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 6 481,63 | 5 986,25 | 6 058,50 | 11 616,27 | 2 069,20 | 8 460,60 | 30 654,68 | 18 856,66 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | итого | 9 126 187,58 | 0,00 | 40 478,50 | 95 003,40 | 137 219,61 | 288 611,04 | 391 606,46 | 358 708,42 | 332 789,08 | 1 050 271,59 | 787 035,06 | 3 543 461,99 | 2 101 002,43 |  |
| федеральный бюджет | 4 066 516,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 727,78 | 87 198,25 | 68 619,03 | 271 828,72 | 1 772 772,70 | 1 555 369,63 |
| республиканский бюджет | 5 020 671,47 | 0,00 | 40 478,50 | 95 003,40 | 137 219,61 | 288 611,04 | 352 606,46 | 47 980,64 | 245 590,83 | 981 652,56 | 515 206,34 | 1 770 689,29 | 545 632,80 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Раздел 1 Мероприятия по комплексному развитию систем водоотведения и очистки сточных вод |  | итого | 4 471 836,79 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 7 953,50 | 33 434,54 | 34 113,60 | 185 391,19 | 35 673,33 | 63 857,95 | 289 874,26 | 2 060 579,49 | 1 760 480,43 |  |
| федеральный бюджет | 3 867 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 296,40 | 35 051,50 | 63 219,51 | 271 828,72 | 1 772 772,70 | 1 555 369,63 |
| республиканский бюджет | 604 298,33 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 7 953,50 | 33 434,54 | 34 113,60 | 16 094,79 | 621,83 | 638,44 | 18 045,54 | 287 806,79 | 205 110,80 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ «город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Строительство напорного коллектора по ул. Каа-Хем г. Кызыла\* |  | итого | 171 558,89 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 150,91 | 22 929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год средства из ФБ – 22700,19 тыс. рублей и средства РБ – 229,29 тыс. рублей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 169 366,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 666,80 | 22 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 191,90 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484,11 | 229,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Очистные сооружения в  г. Кызыл с мощностью до 50 тыс. куб. м/ сутки Разработка ПСД\* |  | итого | 79 518,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 910,01 | 9 476,80 | 52 131,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2022 год средства из ФБ – 51 610,53 тыс. рублей и средства РБ – 521,18 тыс. рублей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 78 723,460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 730,90 | 9 382,03 | 51 610,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 795,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,11 | 94,77 | 521,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Строительство очистных сооружений в г. Кызыл с мощностью до 50 тыс. куб.м/ сутки |  | итого | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года предусмотрено 1500000,00 тыс. рублей, из них ФБ – 1485000 тыс. рублей, РБ – 15000,00 |
| федеральный бюджет | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 | 792 000,00 |
| республиканский бюджет | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. Модернизация КНС – 1, 2, 3, 4, 5 с диспетчеризацией |  | итого | 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 400,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 400,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. Станция слива жидких бытовых отходов (кредиторская задолженность) |  | итого | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. Строительство канализационного коллектора в мкрн. «6а» г. Кызыла |  | итого | 3 798,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989,70 | 0,00 | 1 808,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 798,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989,70 | 0,00 | 1 808,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской округ «город Ак-Довурак» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7. Очистные сооружения в г. Ак-Довураке Разработка ПСД |  | итого | 12 573,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 573,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 12 573,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 573,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. Очистные сооружения производительностью 5,0 тыс. куб. м/сут для повторного применения на территории Республики Тыва с привязкой в г. Ак-Довураке |  | итого | 1 214 280,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 200,03 | 621 080,43 |  |
| федеральный бюджет | 1 202 137,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 268,03 | 614 869,63 |
| республиканский бюджет | 12 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,00 | 6 210,80 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. Модернизация КНС № 5, 6, 7, 8, 9 |  | итого | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10. Очистные сооружения в  г. Шагонаре с мощностью до 5 тыс. куб.м./сутки. Разработка ПСД\* (дополнительные работы) |  | итого | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2020 год предусмотрены средства из ФБ – 3 712,5 тыс. рублей и средства РБ – 37,5 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 12 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712,50 | 0,00 | 8 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. Строительство очистных сооружений в г. Шагонаре с мощностью до 5 тыс. куб. м/сутки |  | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 | в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года предусмотрено 180000 тыс. рублей, из них ФБ – 178200,00 тыс. рублей, РБ – 1800,00 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. Модернизация существующих канализационных сетей (29,0 км) в  г. Шагонаре |  | итого | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13. Очистные сооружения в  с. Кызыл-Мажалык. Разработка ПСД |  | итого | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. Строительство очистных сооружений в с. Кызыл-Мажалык |  | итого | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15. Очистные сооружения в  с. Чаа-Холь. Разработка ПСД |  | итого | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. Строительство очистных сооружений в с. Чаа-Холь |  | итого | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17. Очистные сооружения в  с. Хову-Аксы с мощностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки. Разработка ПСД\* |  | итого | 7 173,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,18 | 2 999,27 | 2 976,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2022 год предусмотрено средства из ФБ – 2 976,48 тыс. рублей и средства РБ – 29,76 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 7 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,20 | 2 969,28 | 2 946,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 71,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 29,99 | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. Строительство очистных сооружений в с. Хову-Аксы |  | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 | в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года предусмотрено 180000 тыс. рублей, из них ФБ – 178200,00 тыс. рублей, РБ – 1800,00 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. Реконструкция существующих канализационных сетей в с. Хову-Аксы |  | итого | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20. Очистные сооружения в  г. Туран. Разработка ПСД |  | итого | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.21. Очистные сооружения в  с. Бай-Хаак Разработка ПСД |  | итого | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.22. Строительство Каа-Хемского канализационного коллектора, 2 очередь (мкрн. Энергетиков) |  | итого | 81 126,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 444,84 | 34 113,60 | 0,00 | 267,78 | 0,00 | 15 299,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 81 126,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 444,84 | 34 113,60 | 0,00 | 267,78 | 0,00 | 15 299,80 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.23. Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Магистральные сети напорной самотечной канализации |  | итого | 562 053,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 574,46 | 287 479,46 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 556 433,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 828,72 | 284 604,67 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 620,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745,74 | 2 874,79 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Раздел 2.  Мероприятия по комплексному развитию систем теплоснабжения |  | итого | 1 148 272,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 40 045,00 | 0,00 | 336,03 | 76 407,00 | 0,00 | 761 436,30 | 268 400,00 |  |
| федеральный бюджет | 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 108 941,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 045,00 | 0,00 | 5,02 | 76 407,00 | 0,00 | 761 436,30 | 268 400,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ «город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Строительство модульной котельной в правобережной части города |  | итого | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. Строительство автономной котельной на твердом топливе для объекта «Президентское кадетское училище на 150 мест в  г. Кызыле» |  | итого | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. Модернизация центральной котельной в г. Туране |  | итого | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. Реконструкция тепловых сетей в г. Туране |  | итого | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. Модернизация котельной № 3 |  | итого | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6. Модернизация центральной котельной в с. Бай-Хаак |  | итого | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. Реконструкция тепловых сетей в с. Бай-Хаак |  | итого | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 600,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 600,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. Технологическое присоединение для электро-снабжения жилых домов для детей-сирот, Тандинский район, с. Дурген |  | итого | 336,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год предусмотрены средства из ФБ – 331,01 тыс. рублей и средства РБ – 5,02 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9. Модернизация центральной котельной в с. Сарыг-Сеп |  | итого | 70 936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 936,30 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 70 936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 936,30 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. Реконструкция тепловых сетей в с. Сарыг-Сеп |  | итого | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.11. Модернизация центральной котельной в с. Сукпак |  | итого | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. Реконструкция тепловых сетей в с. Сукпак |  | итого | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. Модернизация центральной котельной в с. Целинное |  | итого | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. Реконструкция тепловых сетей в пгт. Каа-Хем |  | итого | 145 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 100,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 100,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.15. Поставка и монтаж модульной котельной в г. Чадане (жилфонд) |  | итого | 2 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. Строительство и обустройство угольных складов |  | итого | 76 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 76 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Раздел 3.  Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов жилой застройки |  | итого | 3 177 839,48 | 0,00 | 40 000,00 | 95 003,40 | 129 266,11 | 253 528,50 | 317 447,86 | 173 317,23 | 263 535,92 | 727 443,87 | 456 887,00 | 678 909,60 | 42 500,00 |  |
| федеральный бюджет | 198 646,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 431,38 | 51 815,74 | 5 399,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 979 192,84 | 0,00 | 40 000,00 | 95 003,40 | 129 266,11 | 253 528,50 | 317 447,86 | 31 885,85 | 211 720,18 | 722 044,35 | 456 887,00 | 678 909,60 | 42 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ «город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Создание коммунальной инфраструктуры для района малоэтажной застройки № 10 по ул. Московской, г. Кызыл |  | итого | 127 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 538,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 127 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 538,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. Создание коммунальной инфраструктуры для мкрн. Левобережных дач по  ул. Станционная,  г. Кызыл |  | итого | 25 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 25 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3. Застройка 1 квартала микрорайона «Спутник» (наружные инженерные сети) |  | итого | 291 957,80 | 0,00 | 40 000,00 | 76 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 821,60 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 291 957,80 | 0,00 | 40 000,00 | 76 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 821,60 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. Строительство инженерной инфраструктуры застройки 1 квартала мкрн. Спутник |  | итого | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. Создание коммунальной инфраструктуры кварталов III и IV мкрн. Спутник |  | итого | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6. Создание коммунальной инфраструктуры мкрн. по ул. Московской, 46 (для многодетных семей) |  | итого | 49 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 49 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7. Создание коммунальной инфраструктуры к строящемуся спортивно-культурному центру в пгт. Каа-Хем |  | итого | 54 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 54 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. Наружные инженерные сети и благоустройство к жилым домам по  ул. Ангарский бульвар 31а, ГК № 74-17 от 09.08.2017 |  | итого | 18 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,05 | 9 617,86 | 0,00 | 2 742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 18 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,05 | 9 617,86 | 0,00 | 2 742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9. Техприсоединение дог. № 2016-5-В от 08.11.2016 |  | итого | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10. Техприсоединение дог. № 2016-5-К от 08.11.2016 |  | итого | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11. Наружные инженерные сети к жилым домам по ул. Иркутская (в том числе д. 13, 17. 18), г. Кызыл Республика Тыва\* |  | итого | 201 600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 237,70 | 86 104,17 | 70 573,34 | 5 685,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год предусмотрены средства из ФБ – 5628,55 тыс. рублей и средства РБ – 56,86 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 75 496,150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 867,60 | 5 628,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 126 104,470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 237,70 | 86 104,17 | 705,74 | 56,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12. Наружные инженерные сети к жилым домам  ул. Дружбы 26, 28, 30, 32 |  | итого | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.13. Наружные инженерные сети к садику по ул. Дружбы, д. 1/1 (водоснабжение) |  | итого | 1 463,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339,96 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 463,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 339,96 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.14. Наружные инженерные сети к жилым домам, Южная часть г. Кызыла |  | итого | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15. Наружные инженерные сети к жилым домам по  ул. Проточная,  ул. Пушкина г. Кызыла |  | итого | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16. Строительство инженерных сетей строящегося дома по ул. Дружбы, 1/2 |  | итого | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 4 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17. Сети водопровода по  ул. Красных партизан г. Кызыла |  | итого | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.18. Строительство инженерных сетей к объекту «Терапевтический корпус г. Кызыл» |  | итого | 69 749,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 662,12 | 23 795,98 | 9 030,10 | 14 261,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 69 749,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 662,12 | 23 795,98 | 9 030,10 | 14 261,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.19. Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно- |  | итого | 4 483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,96 | 0,00 | 2 064,55 | 146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2021 год предусмотрены средства из ФБ – 145,15 тыс. |
| федеральный бюджет | 2 189,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,91 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности (Терапевтический корпус) |  | республиканский бюджет | 2 294,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,96 | 0,00 | 20,64 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | рублей и средства РБ – 1,46 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.20. Наружные инженерные сети для МКД по ул. Лопсанчапа,  д. 37/13, 37/14\* |  | итого | 46 457,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 712,29 | 2 539,85 | 2 204,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2022 год предусмотрены средства из ФБ – 2182,84 тыс. рублей и средства РБ – 22,05 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 45 992,460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 295,17 | 2 514,45 | 2 182,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 464,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,12 | 25,40 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.21. Благоустройство многоквартирных домов по программе переселения |  | итого | 191 726,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 258,56 | 62 256,90 | 51 029,25 | 72 181,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 191 726,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 258,56 | 62 256,90 | 51 029,25 | 72 181,60 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.22. Техприсоединение к Тувинскому институту гуманитарных и прикладных социально-экономи-ческих исследований |  | итого | 5 643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,03 | 0,00 | 1 664,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,03 | 0,00 | 1 664,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.23. Наружные инженерные сети для домов по программе детей-сирот по ул. Полигонная в мкрн. Спутник |  | итого | 94 456,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 792,59 | 21 663,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 94 456,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 792,59 | 21 663,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.24. Техприсоединение наружных инженерных сетей многоквартирных домов по ул. Иркутская |  | итого | 3 073,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,22 | 0,00 | 2 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 073,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,22 | 0,00 | 2 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.25. Техприсоединение наружных инженерных сетей многоквартирных домов по ул. Убсу-Нурская |  | итого | 9 207,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 207,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 9 207,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 207,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.26. Техприсоединение к инженерным сетям для МКД по ул. Спутник  г. Кызыла |  | итого | 72 890,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 509,79 | 41 131,05 | 3 249,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на 2022 год предусмотрены средства из ФБ – 3216,68 тыс. рублей и средства РБ – 32,49 тыс. рублей в рамках ИП СЭР Республики Тыва до 2024 года |
| федеральный бюджет | 72 161,120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 224,70 | 40 719,74 | 3 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 728,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,09 | 411,31 | 32,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.27. Техприсоединение к инженерным сетям детского сада на 280 мест по ул. Дружба г. Кызыл |  | итого | 123,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 123,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.28. Наружные инженерные сети к жилым домам  с. Хову-Аксы |  | итого | 75 337,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 230,07 | 7 107,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 75 337,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 230,07 | 7 107,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.29. Наружные инженерные сети в с. Кызыл-Мажалык |  | итого | 126 002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 126 002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.30. Техприсоединение к сетям инженерно-технического обеспечения по увеличению потребляемой мощности |  | итого | 28 039,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 039,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 28 039,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 039,50 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.31. Строительство инженерных сетей в мкрн. Спутник, 3 и 4 кварталы, г. Кызыл (ИБК) |  | итого | 384 443,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 888,55 | 134 555,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 384 443,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 888,55 | 134 555,32 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.32. Строительство инженерных сетей в мкрн. Монгун, г. Кызыл (ИБК) |  | итого | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.33. Строительство инженерных сетей на территории западнее от ул. Полигонная, д. 2,  г. Кызыл (ИБК) |  | итого | 305 111,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,45 | 117 110,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 305 111,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,45 | 117 110,58 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.34. Техническое подключение к электрическим сетям водозабора в  с. Хову-Аксы |  | итого | 15 729,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,00 | 14 619,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 15 729,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,00 | 14 619,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.35. Подключение к системе ХВС и водоотведения (восточная сторона с юга ул. Ангарский бульвар 12, 14, 15, 16) |  | итого | 2 500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 2 475,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.36. Техприсоединение для электроснабжения жилых домов для детей-сирот в с. Дурген |  | итого | 336,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 332,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/ теплоресурсов и воды |  | итого | 180 913,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 243,80 | 35 237,00 | 40 273,80 | 42 536,60 | 29 622,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 180 913,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 243,80 | 35 237,00 | 40 273,80 | 42 536,60 | 29 622,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок |  | итого | 106 925,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 925,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 106 925,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 925,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок |  | итого | 96 325,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 325,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 96 325,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 325,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. Приобретение оборудования по сбору ТКО |  | итого | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Капитальные вложения в объекты капитального строительства |  | итого | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Подпрограмма 2  «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | итого | 94 949,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053,58 | 5 361,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 939,60 | 36 595,20 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 66 484,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967,90 | 3 745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 155,72 | 25 614,94 |
| местный бюджет | 28 465,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085,68 | 1 615,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 783,88 | 10 980,26 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Ээр-Хавак Бай-Тайгинского кожууна |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Суг-Бажы Каа-Хемского кожууна |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Тарлаг Пий-Хемского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Сарыг-Холь Овюрского кожууна |  | итого | 1 345,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Терлиг-Хая Кызылского кожууна |  | итого | 1 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна |  | республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. У-Шынаа Тес-Хемского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Качык Эрзинского кожууна |  | итого | 1 581,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 107,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Саглы Овюрского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна |  | итого | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 957,50 |
| местный бюджет | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Шанчы Чаа-хольского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Чыргакы Дзун-Хемчикского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 0,00 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.16. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 8 ед. в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна |  | итого | 10 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840,00 | 4 104,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 7 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787,50 | 2 872,50 |
| местный бюджет | 3 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,50 | 1 231,50 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 11 ед. в с. Сукпак Кызылского кожууна |  | итого | 15 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840,00 | 8 208,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 10 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787,50 | 5 745,00 |
| местный бюджет | 4 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,50 | 2 463,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Усть-Элегест Кызылского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 3 ед. в  с. Целинное Кызылского кожууна |  | итого | 4 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736,00 | 1 368,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,00 | 957,50 |
| местный бюджет | 1 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,00 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Шамбалыг Кызылского кожууна |  | итого | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 957,50 |
| местный бюджет | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Баян-Кол Кызылского кожууна |  | итого | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 957,50 |
| местный бюджет | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в |  | итого | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ээрбек Кызылского кожууна |  | республиканский бюджет | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 957,50 |  |
| местный бюджет | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Кара-Хаак Кызылского кожууна |  | итого | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 | 957,50 |
| местный бюджет | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Черби Кызылского кожууна |  | итого | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,50 |
| местный бюджет | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,50 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.25. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 7 ед. в  с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна |  | итого | 3 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,60 | 1 429,20 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 334,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,92 | 1 000,44 |
| местный бюджет | 1 000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,68 | 428,76 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.26. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Бай-Даг Эрзинского кожууна |  | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.27. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Балгазын Тандинского кожууна |  | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,80 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,96 | 0,00 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,84 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.28. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Дурген Тандинского кожууна |  | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.29. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Сосновка Тандинского кожууна |  | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.30. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Успенка Тандинского кожууна |  | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.31. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.32. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.33. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Саглы Овюрского кожууна |  | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.34. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Солчур Овюрского кожууна |  | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.35. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Хандагайты Овюрского кожууна |  | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.36. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна |  | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.37. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 10 ед. в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна |  | итого | 4 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382,00 | 2 382,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667,40 | 1 667,40 |
| местный бюджет | 1 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,60 | 714,60 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.38. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Ий Тоджинского кожууна |  | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,80 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,96 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,84 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.39. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна |  | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.40. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 9 ед. в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна |  | итого | 4 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,60 | 2 382,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,92 | 1 667,40 |
| местный бюджет | 1 286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,68 | 714,60 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.41. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 9 ед. в  с. Сукпак Кызылского кожууна |  | итого | 4 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382,00 | 1 905,60 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667,40 | 1 333,92 |
| местный бюджет | 1 286,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,60 | 571,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.42. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 7 ед. в  с. Целинное Кызылского кожууна |  | итого | 3 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,60 | 1 429,20 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 334,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333,92 | 1 000,44 |
| местный бюджет | 1 000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,68 | 428,76 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.43. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Шамбалыг Кызылского кожууна |  | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.44. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в  с. Баян-Кол Кызылского кожууна |  | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.45. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Терлиг-Хая Кызылского кожууна |  | итого | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| местный бюджет | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.46. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Кара-Хаак Кызылского кожууна |  | итого | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 | 333,48 |
| местный бюджет | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 142,92 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | итого | 347 947,57 | 7 734,70 | 0,0 | 0,0 | 16 001,00 | 17 538,95 | 14 258,65 | 20 886,60 | 28 408,07 | 132 427,10 | 28 201,90 | 56 236,00 | 26 254,60 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 284 299,90 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 14 072,00 | 13 143,00 | 9 887,70 | 14 828,10 | 16 791,80 | 130 357,90 | 19 741,30 | 39 365,20 | 18 378,20 |
| местный бюджет | 63 647,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 4 395,95 | 4 370,95 | 6 058,50 | 11 616,27 | 2 069,20 | 8 460,60 | 16 870,80 | 7 876,40 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Приобретение специализированной техники для угольных складов |  | итого | 120 158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | республиканский бюджет | 120 158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Приобретение специализированной коммунальной техники по вывозу ТКО |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Субсидии местным бюджетам на обеспечение специализированной коммунальной техникой предприятий жилищно-коммунального комплекса Республики Тыва |  | итого | 227 788,87 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 16 001,00 | 17 538,95 | 14 258,65 | 20 886,60 | 28 408,07 | 12 268,40 | 28 201,90 | 56 236,00 | 26 254,60 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 164 141,20 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 14 072,00 | 13 143,00 | 9 887,70 | 14 828,10 | 16 791,80 | 10 199,20 | 19 741,30 | 39 365,20 | 18 378,20 |
| местный бюджет | 63 647,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 4 395,95 | 4 370,95 | 6 058,50 | 11 616,27 | 2 069,20 | 8 460,60 | 16 870,80 | 7 876,40 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Бай-Тайгинского кожууна |  | итого | 5 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857,14 | 0,00 | 0,00 | 663,86 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 078,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 792,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,14 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Барун-Хемчикского кожууна |  | итого | 10 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 7 506,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591,70 | 2 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 3 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,30 | 1 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Дзун-Хемчикского кожууна |  | итого | 7 261,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366,00 | 2 467,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356,20 | 1 726,90 |
| местный бюджет | 2 178,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009,80 | 740,10 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Каа-Хемского кожууна |  | итого | 5 564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049,50 | 0,00 | 0,00 | 1 491,00 | 1 024,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999,50 | 0,00 | 0,00 | 1 043,70 | 716,80 |
| местный бюджет | 1 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 447,30 | 307,20 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Кызылского кожууна |  | итого | 6 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.6. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Монгун-Тайгинского кожууна |  | итого | 5 156,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,71 | 0,00 | 0,00 | 619,76 | 2 475,00 | 0,00 | 1 276,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 609,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 1 732,50 | 0,00 | 893,20 |
| местный бюджет | 1 546,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,71 | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 742,50 | 0,00 | 382,80 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Овюрского кожууна |  | итого | 6 961,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,71 | 0,00 | 0,00 | 619,76 | 3 655,90 | 0,00 | 1 900,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 872,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 2 559,10 | 0,00 | 1 330,00 |
| местный бюджет | 2 088,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,71 | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 1 096,80 | 0,00 | 570,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.8. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Пий-Хемского кожууна |  | итого | 5 063,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572,20 | 0,00 | 1 491,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 520,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476,60 | 0,00 | 1 043,70 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 542,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,60 | 0,00 | 447,30 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Сут-Хольского кожууна |  | итого | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.10. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тандинского кожууна |  | итого | 9 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.11. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тере-Хольского кожууна |  | итого | 6 578,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728,57 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 1 973,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,57 | 0,00 | 0,00 | 1 155,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.12. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тес-Хемского кожууна |  | итого | 8 276,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274,28 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 112,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592,00 | 0,00 | 1 963,70 | 0,00 | 0,00 | 2 556,40 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 164,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,28 | 0,00 | 386,30 | 0,00 | 0,00 | 1 095,60 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.13. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тоджинского кожууна |  | итого | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 | 1 900,00 | 1 880,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,00 | 1 330,00 | 1 316,00 |
| местный бюджет | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 570,00 | 564,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.14. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Улуг-Хемского кожууна |  | итого | 7 630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,76 | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 4 670,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954,81 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 959,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,95 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.15. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чаа-Хольского кожууна |  | итого | 9 892,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,76 | 0,00 | 1 048,00 | 2 454,60 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 955,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 0,00 | 733,60 | 1 718,20 |
| местный бюджет | 2 936,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 0,00 | 314,40 | 736,40 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.16. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чеди-Хольского кожууна |  | итого | 8 504,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 1 849,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 6 116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 1 294,30 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 388,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 554,70 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.17. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Эрзинского кожууна |  | итого | 5 267,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,76 | 0,00 | 2 799,00 | 1 849,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 687,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,86 | 0,00 | 1 959,30 | 1 294,30 |
| местный бюджет | 1 580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 0,00 | 839,70 | 554,70 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.18. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Кызыла |  | итого | 80 015,30 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 9 179,00 | 0,00 | 0,00 | 16 936,60 | 0,00 | 0,00 | 6 701,00 | 26 060,00 | 13 404,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 61 292,30 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 9 179,00 | 0,00 | 0,00 | 12 063,10 | 0,00 | 0,00 | 4 690,70 | 18 242,00 | 9 382,80 |
| местный бюджет | 18 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873,50 | 0,00 | 0,00 | 2 010,30 | 7 818,00 | 4 021,20 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.19. Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Ак-Довурака |  | итого | 27 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151,36 | 3 850,24 | 0,00 | 9 000,00 | 5 553,30 | 6 830,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 18 948,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,36 | 2 604,00 | 0,00 | 4 500,00 | 5 553,30 | 4 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 8 436,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 1 246,24 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2 049,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Подпрограмма 4 «Формирование современной 2017 год» городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год | Министерство строительства Республики Тыва | итого | 75 088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 71 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | итого | 46 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 44 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Благоустройство общественных территорий |  | итого | 24 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 23 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  | итого | 3 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 3 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 163,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Подпрограмма «Чистая вода на 2019-2024 годы» | Министерство строительства Республики Тыва | итого | 2 713 895,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 847,37 | 81 436,11 | 115 125,36 | 153 158,23 | 832 797,87 | 1 463 530,29 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 2 425 992,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 168,90 | 73 735,31 | 110 410,10 | 151 626,65 | 824 469,88 | 1 198 581,99 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 287 902,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,47 | 7 700,81 | 4 715,26 | 1 531,58 | 8 327,99 | 264 948,30 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Повысительная насосная станция, мкрн. «Иркутский», г. Кызыл |  | итого | 78 421,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 76 021,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 75 261,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 261,10 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 3 160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 760,25 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Подводящие сети водопровода для объекта «Повысительная насосная станция «Иркутская» |  | итого | 255 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 409,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 252 855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 855,70 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 554,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554,10 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Завершение строительства водопровода III очереди в г. Кызыле |  | итого | 384 394,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 383 194,27 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 379 362,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 362,33 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 031,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831,94 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской округ «Город Ак-Довурак» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. Реконструкция водозабора в г. Ак-Довураке |  | итого | 644 351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 982,58 | 615 368,71 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 387 594,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 692,80 | 358 902,10 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 256 756,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 289,78 | 256 466,61 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. Реконструкция водозабора в с. Хову-Аксы |  | итого | 284 153,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 847,37 | 74 480,11 | 6 766,32 | 27 628,89 | 107 431,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 281 312,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 168,90 | 73 735,305 | 6 698,66 | 27 352,60 | 106 356,98 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 841,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,47 | 744,805 | 67,66 | 276,29 | 1 074,28 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6. Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туране |  | итого | 109 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 588,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 108 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 492,12 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 095,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,88 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7. Реконструкция водозабора в с. Чаа-Холь |  | итого | 100 215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 215,70 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 99 213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 213,54 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 1 002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,16 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. Строительство водозабора с сетями водопровода для объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями» |  | итого | 528 712,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 952,88 | 163 759,57 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 523 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 303,30 | 162 121,90 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5 287,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649,58 | 1 637,67 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. Реконструкция водозабора и строительство водовода в с. Кызыл-Мажалык |  | итого | 91 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 404,04 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 90 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 490,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 914,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,04 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. Реконструкция водозабора, г. Шагонар |  | итого | 237 244,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 104 759,04 | 125 529,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 227 985,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 711,44 | 124 274,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 9 258,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 956,00 | 1 047,60 | 1 255,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1.1

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности  
функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры

для жилищного строительства в Республике Тыва» в рамках индивидуальной

программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года

подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной

инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам: | | | | | | | | | | | | Ответственные за исполнение | Примечание |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Мероприятие «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Республике Тыва» в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года | итого | 2 447 767,91 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 41 509,66 | 86 104,17 | 313 869,07 | 85 244,50 | 60562,01 | 0,00 | 910 000,00 | 950 000,00 | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 2 296 474,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 727,78 | 84 390,40 | 59956,53 | 0,00 | 900 900,00 | 940 500,00 |
| республиканский бюджет | 151 293,20 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 41 509,66 | 86 104,17 | 3 141,29 | 854,1 | 605,48 | 0,00 | 9 100,00 | 9 500,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Строительство напорного коллектора по ул. Каа-Хем г. Кызыла\* | итого | 171 558,89 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 150,91 | 22 929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 169 369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 669,80 | 22 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 191,90 | 0,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484,11 | 229,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Очистные сооружения в г. Кызыле мощностью до 50 тыс. куб. м/ сутки. Разработка ПСД\* | итого | 79 518,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 910,01 | 9 476,80 | 52131,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 78 723,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 730,90 | 9 382,03 | 51610,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 795,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,11 | 94,77 | 521,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Строительство очистных сооружений в г. Кызыле мощностью до 50 тыс. куб. м/ сутки\* | итого | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 800 000,00 |  |
| федеральный бюджет | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 | 792 000,00 |
| республиканский бюджет | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. Очистные сооружения в г. Шагонаре мощностью до 5 тыс. куб. м/сутки. Разработка ПСД\* | итого | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 3 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Строительство очистных сооружений в г. Шагонаре мощностью до 5 тыс. куб. м/сутки | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 |  |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Очистные сооружения в с. Хову-Аксы мощностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки. Разработка ПСД | итого | 7 173,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,18 | 2 999,27 | 2976,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 7 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,20 | 2 969,28 | 2946,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 71,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 29,99 | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7. Строительство очистных сооружений в с. Хову-Аксы мощностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки | итого | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 75 000,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 | 74 250,00 |
| республиканский бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Наружные инженерные сети к жилым домам по ул. Иркутская,  г. Кызыл | итого | 201 600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 237,70 | 86 104,17 | 70 573,34 | 5 685,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 75 496,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 867,60 | 5 628,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 126 104,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 237,70 | 86 104,17 | 705,74 | 56,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Наружные инженерные сети для МКД по ул. Лопсанчапа, д. 37/13, 37/14 | итого | 46 457,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 712,29 | 2 539,85 | 2204,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 45 992,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 295,17 | 2 514,45 | 2182,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 464,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,12 | 25,4 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10. Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности (Терапевтический корпус) | итого | 4 483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,96 | 0,00 | 2 064,55 | 146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 2 189,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,91 | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 2 294,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,96 | 0,00 | 20,64 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Техприсоединение к инженерным сетям для МКД в микрорайоне «Спутник»  г. Кызыла | итого | 72 890,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 509,79 | 41 131,05 | 3249,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 72 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 224,7 | 40 719,74 | 3216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 728,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,09 | 411,31 | 32,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Технологическое присоединение для электроснабжения жилых домов для детей-сирот, Тандинский район, с. Дурген | итого | 336,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности  
функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы «Повышение эффективности и

надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на период 2014-2025 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №>  п/п | Наименование подпрограммы контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель | срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | |
| I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 20142025 годы» в том числе: | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление ЖКХ Республики Тыва», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Комплексное развитие систем водоотведения и очистки сточных вод |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство напорного коллектора по ул. Каа-Хем г. Кызыла |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Очистные сооружения до мощности 50 тыс. куб. м г. Кызыла (разработка ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Модернизация КНС-1, 2, 3, 4, 5 с диспетчеризацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Станция слива жидких бытовых отходов (кредиторская задолженность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство канализационного коллектора в мкрн. 6а г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ак-Довурак | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Очистные сооружения в г. Ак-Довураке. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Строительство очистных сооружений, г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Модернизация КНС  № 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Очистные сооружения в г. Шагонаре. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Реконструкция очистных сооружений в  г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Модернизация существующих канализационных сетей (29,0 км) в  г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | Очистные сооружения в с. Кызыл-Мажалык. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Строительство очистных сооружений в с. Кызыл- Мажалык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | Очистные сооружения в с. Чаа-Хол. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.15 | Строительство очистных сооружений в  с. Чаа-Холь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16 | Очистные сооружения. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Строительство очистных сооружений в  с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Реконструкция существующих канализационных сетей в с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19 | Очистные сооружения. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20 | Очистные сооружения. Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.21 | Строительство Каа- Хемского канализационного коллектора, 2 очередь (мкрн. Энергетиков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Строительство Каа-Хемского канализационного коллектора, 2 очередь, 3 этап (от камеры гашения до Кызылской ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Комплексное развитие систем теплоснабжения | Министерство строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство модульной котельной в правобережной части города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Строительство автономной котельной на твердом топливе для объекта «Президентское кадетское училище на 150 мест в г. Кызыле» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Модернизация центральной котельной в  г. Туране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4 | Реконструкция тепловых сетей в г. Туране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Модернизация котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Модернизация центральной котельной в с. Бай-Хаак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.2.7 | Реконструкция тепловых сетей в с. Бай-Хаак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | Модернизация центральной котельной в с. Сарыг-Сеп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Реконструкция тепловых сетей в с. Сарыг-Сеп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | Модернизация центральной котельной в с. Сукпак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Реконструкция тепловых сетей в с. Сукпак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.2.12 | Модернизация центральной котельной в с. Целинное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.2.13 | Реконструкция тепловых сетей в пгт. Каа-Хем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14 | Поставка и монтаж модульной котельной (жилфонд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки | Министерство строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Создание коммунальной инфраструктуры для района малоэтажной застройки № 10 по ул. Московской, г. Кызыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Создание коммунальной инфраструктуры для мкрн. Левобережных дач по ул. Станционная, г. Кызыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Застройка 1-го квартала мкрн. «Спутник» (наружные инженерные сети) |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Строительство инженерной инфраструктуры застройки 1 квартала мкрн. «Спутник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Создание коммунальной инфраструктуры кварталов III и IV мкрн. «Спутник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Создание коммунальной инфраструктуры мкрн. по ул. Московской (для многодетных семей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Создание коммунальной инфраструктуры к строящемуся спортивно-культурному центру в пгт. Каа-Хем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 1.3.8 | Создание коммунальной инфраструктуры к строящемуся многоквартирному жилому дому в 6 мкрн. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Наружные инженерные сети и благоустройство к жилым домам по ул. Ангарский Бульвар, 31а ГК № 7417 от 09.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Техприсоединение дог.  № 2016-5-В от 08.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Техприсоединение дог.  № 2016-5-К от 08.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Наружные инженерные сети к жилым домам по ул. Иркутская г. Кызыл Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Наружные инженерные сети к жилым домам ул. Дружбы 26, 28, 30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Наружные инженерные сети к жилому дому 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Наружные инженерные сети к жилым домам, Южная часть г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Наружные инженерные сети к жилым домам ул. Проточная, ул. Пушкина г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Строительство инженерных сетей строящегося дома по ул. Дружбы, д. 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Сети водопровода по ул. Красных партизан г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 | Строительство инженерных сетей к объекту «Терапевтический корпус, г. Кызыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.20 | Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности (Терапевтический корпус) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.21 | Наружные инженерные сети к жилым домам с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.22 | Наружные инженерные сети для школы в с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Раздел 4. Субсидирование муниципальных организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/ теплоресурсов и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | март |  | сентябрь |  | март |  | сентябрь |  | март |  | сентябрь |  | март |  | сентябрь |  |
| 1.5. | Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь |  | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь |  | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь |  | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь |
| 1.5.2. | Приобретение оборудования по сбору ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |
| 1.6. | Капитальные вложения в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Ээр-Хавак Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Суг-Бажы Каа-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тарлаг Пий-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Сарыг-Холь Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Терлиг- Хая Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. У-Шынаа Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Качык Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Саглы Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.13 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тоора-ем Тоджинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шанчы Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Чыргакы Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 8 ед. в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.17 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 11 ед. в с. Сукпак Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.18 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Усть-Элегест Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.19 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 3 ед. в с. Целинное Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.20 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Шамбалыг Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.21 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Баян- Кол Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.22 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Ээрбек Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.23 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Кара- Хаак Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.24 | Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Черби Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.25 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 7 ед. в с. Ак- Дуруг Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.26 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Бай-Даг Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.27 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Балгазын, Тандинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Дурген, Тандинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Сосновка Тандинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Успенка Тандинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.31 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с Бижиктиг-Хая, Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Саглы Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.34 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Солчур Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 4 ед. в с. Хандагайты Овюрского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.36 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Мугур- Аксы Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.37 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 10 ед. в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.38 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Ий Тоджинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Адыр- Кежиг Тоджинского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 9 ед. в пгт. Каа- Хем Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.41 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 9 ед. в с. Сукпак Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.42 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 7 ед. в с. Целинное Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.43 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Шамба- лыг Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 2.44 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Баян- Кол Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.45 | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Терлиг- Хая Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.46. | Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Кара- Хаак Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | март |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение специализированной техники для угольных складов в лизинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение специализированной коммунальной техники по вывозу ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Субсидии местным бюджетам на обеспечение специализированной коммунальной техникой предприятий жилищно-коммунального комплекса Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бай-Тайгинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники Бульдозер ДТ-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Приобретение специализированной коммунальной техники Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Приобретение специализированной коммунальной техники Автогрейдер ДЗ-98Т-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Приобретение специализированной коммунальной техники Автогидроподъемник телескопический АПТ-17 (5местная, на базе ГАЗ-3309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Приобретение специализированной коммунальной техники Самосвал КАМАЗ 651156056-78 (№ 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |
| 3.8 | Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Приобретение специализированной коммунальной техники  ГАЗ САЗ 35072-10 на базе ГАЗ-3309 самосвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |
| 3.10 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина КАМАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор на базе трактора Беларусь МТЗ-82 ЭО-2621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор-погрузчик ЭП- 2626ЕМ (04) на базе МТЗ- 82,1 объем ковша 0,8 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Вакуумная автомашина (автоцистерна вакуумная на шасси) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14 | Приобретение специализированной коммунальной техники  ГАЗ САЗ-39014-10 Вакуумная машина |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз ГАЗ САЗ-390111 с боковой загрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монгун-Тайгинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.16 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Автопогрузчик ТО-18БЗ |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Овюрский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.19 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз с боковой загрузкой ГАЗ САЗ-3901-10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Поливомоечная машина ОПМ-3,5 на базе трактора МТЗ-82 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.23 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор МТЗ 82.1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.25 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор на базе Беларусь МТЗ-82 ЭО-2621 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Сут-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизатор на базе ГАЗонNext | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор на базе Беларусь ЕМ на шасси Беларусь 82.1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.29 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз с боковой загрузкой ГАЗ САЗ-3901-10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор ЭО 33211А | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31 | Приобретение специализированной коммунальной техники Бульдозер ДТ-75 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
| Тере-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.32 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Комбинированная дорожная машина на базе автомашины УРАЛ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор МТЗ 82.1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тес-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.34 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.35 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор МТЗ 82.1 с навесным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.36 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Тоджинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.37 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.38 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Колесный трактор МТЗ-82 с прицепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.39 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  | |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.40 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.41 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Трактор Беларусь 82.1 с коммунальным отвалом КО- 4, щетка ZKT-80/82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.42 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.43 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  | |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.44 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Экскаватор ЕК-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.45 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.46 | Приобретение специализированной коммунальной техники  Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.47 | Приобретение специализированной коммунальной техники  ГАЗ САЗ 35072-10 на базе ГАЗ-3309 самосвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.48 | Приобретение специализированной коммунальной техники Колесный трактор МТЗ-82 с прицепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.49 | Приобретение специализированной коммунальной техники Экскаватор бульдозер ЭО- 2621 ЕМ на шасси Беларус 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.50 | Приобретение специализированной коммунальной техники Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| Эрзинский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.51 | Приобретение специализированной коммунальной техники Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 3.52 | Приобретение специализированной коммунальной техники Машина вакуумная КО- 505А-1 на базе Камаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.53 | Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз на шасси КАМАЗ 65115-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.54 | Приобретение специализированной коммунальной техники Автогидроподъемник теле- скопический АПТ-17 (5местная, на базе ГАЗ-3309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.55 | Приобретение специализированной коммунальной техники Самосвал КАМАЗ 651156056-78 (№3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.56 | Приобретение специализированной коммунальной техники Универсальная дорожная машина КО-829 А1-01 на шасси КАМАЗ 43253 | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.57 | Приобретение специализированной коммунальной техники Тротуароуборочная машина КО-718 (плуг, щётка, ротор, пескоразбрасыватель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 3.58 | Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.59 | Приобретение специализированной коммунальной техники Автоцистерна вакуумная 4671И6 на шасси КАМАЗ 65115-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.60 | Приобретение специализированной коммунальной техники Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси ГАЗ-С41R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.61 | Приобретение специализированной коммунальной техники Эвакуатор ГАЗ-А21Я22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.62 | Приобретение специализированной коммунальной техники Машина вакуумная КО- 505А-1 на базе КАМАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.63 | Приобретение специализированной коммунальной техники СнП-17 снегопогрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.64 | Приобретение специализированной коммунальной техники Фронтальный погрузчик на базе МТЗ 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.65 | Приобретение специализированной коммунальной техники Минипогрузчик LIUGO№ GCLG375 | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.66 | Приобретение специализированной коммунальной техники ДЗ-298 автогрейдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.67 | Приобретение специализированной коммунальной техники Бульдозер Б-170 на базе трактора Т-170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |
| 3.68 | Приобретение специализированной коммунальной техники Разметочная машина Газель «Шмель11А» на базе Газель, оборудование фирмы Грако |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ак-Довурак | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.69 | Приобретение специализированной коммунальной техники Экскаватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.70 | Приобретение специализированной коммунальной техники Трактор Белорус 82.1 с прицепом тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.71 | Приобретение специализированной коммунальной техники Фронтальный погрузчик на базе МТЗ 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.72 | Приобретение специализированной коммунальной техники КО-829Б полив., плуж., щет. КАМАЗ-43253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.73 | Приобретение специализированной коммунальной техники Автовышка ПСС-131.18Э на базе ЗИЛ 433362. Высота подъема 18 м, грузоподъемность 200 кг АГП -18.04 (ПСС-131.18Э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.74 | Приобретение специализированной коммунальной техники Автовышка на шасси Г АЗ- 3308 Садко Высота подъема 14 м электроизоляция 1000V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» | Министерство строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 Чистая вода на 2019-2024 годы (в рамках национального проекта «жилье и городская среда)) | Министерство строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Строительство повысительной насосной станции в мкрн. «Иркутский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Подводящие сети водопровода для объекта: Повысительная насосная станция Иркутская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Завершение строительства водопровода III очереди в  г. Кызыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Реконструкция водозабора и строительство водовода в с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Реконструкция водозабора и магистрального водовода в с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Туране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| 5.7 | Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8 | Реконструкция водозабора с обустройством станции водоподготовки в с. Чаа-Холь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 | Строительство объекта «Проект комплексной застройки территории мкрн. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10 | Реконструкция водозабора г. Шагонар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

О Б Ъ Е М

налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты разных уровней

за счет государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности

и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2014-2025 годы

тыс. рублей

| Наименование показателей | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых средств госпрограммы из республиканского бюджет из них: | 5 663 112,21 | 7 734,70 | 40 478,50 | 95 003,40 | 155 045,59 | 306 721,94 | 366 918,53 | 70 509,54 | 267 097,89 | 1 113 542,04 | 543 275,63 | 2 107 158,51 | 589 625,94 |
| 1. Подпрограмма «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы», в том числе | 5 020 671,47 | 0,00 | 40 478,50 | 95 003,40 | 137 219,61 | 288 611,04 | 352 606,46 | 47 980,64 | 245 590,83 | 981 652,56 | 515 206,34 | 1 770 689,29 | 545 632,80 |
| 1.1. Плановое поступление НДС (20 процентов) | 1 004 134,29 | 0,00 | 8 095,70 | 19 000,68 | 27 443,92 | 57 722,21 | 70 521,29 | 9 596,13 | 49 118,17 | 196 330,51 | 103 041,27 | 354 137,86 | 109 126,56 |
| 1.2. Плановое поступление НДФЛ (13 процентов) | 652 687,29 | 0,00 | 5 262,21 | 12 350,44 | 17 838,55 | 37 519,44 | 45 838,84 | 6 237,48 | 31 926,81 | 127 614,83 | 66 976,82 | 230 189,61 | 70 932,26 |
| 2. Подпрограмма «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы», в том числе | 66 484,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967,90 | 3 745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 155,72 | 25 614,94 |
| 2.1. Плановое поступление НДС (20 процентов) | 13 296,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,58 | 749,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 431,14 | 5 122,99 |
| 2.2. Плановое поступление НДФЛ (13 процентов) | 8 642,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,83 | 486,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180,24 | 3 329,94 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной А на 2014-2025 годы», в том числе | 284 299,90 | 7 734,70 | 0,00 | 0,00 | 14 072,00 | 13 143,00 | 9 887,70 | 14 828,10 | 16 791,80 | 130 357,90 | 19 741,30 | 39 365,20 | 18 378,20 |
| 3.1. Плановое поступление в период реализации Программы НДС (20 процентов) | 56 859,98 | 1 546,94 | 0,00 | 0,00 | 2 814,40 | 2 628,60 | 1 977,54 | 2 965,62 | 3 358,36 | 26 071,58 | 3 948,26 | 7 873,04 | 3 675,64 |
| 3.2. Плановое поступление в период реализации Программы НДФЛ (13 процентов) | 36 958,99 | 1 005,51 | 0,00 | 0,00 | 1 829,36 | 1 708,59 | 1 285,40 | 1 927,65 | 2 182,93 | 16 946,53 | 2 566,37 | 5 117,48 | 2 389,17 |
| 4. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год», в том числе | 3 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Плановое поступление в период реализации Программы НДС (18 процентов) | 750,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Плановое поступление в период реализации Программы НДФЛ (13 процентов) | 488,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Подпрограмма «Чистая вода на 2019 - 2024 годы», в том числе | 287 902,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,47 | 7 700,81 | 4 715,26 | 1 531,58 | 8 327,99 | 264 948,30 | 0,00 |
| 5.1. Плановое поступление в период реализации Программы НДС (20 процентов) | 57 580,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,69 | 1 540,16 | 943,05 | 306,32 | 1 665,60 | 52 989,66 | 0,00 |
| 5.2. Плановое поступление в период реализации Программы НДФЛ (13 процентов) | 37 427,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 1 001,10 | 612,98 | 199,11 | 1 082,64 | 34 443,28 | 0,00 |
| Всего налогов | 1 868 827,03 | 2 552,45 | 13 357,91 | 31 351,12 | 51 165,04 | 101 218,24 | 121 083,11 | 23 268,15 | 88 142,30 | 367 468,87 | 179 280,96 | 695 362,31 | 194 576,56 | »; |

4) приложения № 7-8 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

Т А Б Л И Ц А

трудоустраиваемых граждан на временные и сезонные работы в рамках

государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и

надежности функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | В том числе по годам: | | | | | | | | | | | | Всего трудоустроенных граждан в период реализации государственной программы (чел.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Подпрограмма «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы», в том числе: | 0 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 53 | 35 | 36 | 41 | 45 | 36 | 398 |
| на постоянные работы, очистные сооружения |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | 11 | 12 | 113 |
| сезонные работники, привлекаемые при строительстве объектов | 0 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 43 | 26 | 25 | 26 | 34 | 24 | 285 |
| 2. Подпрограмма «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 164 | 553 |
| на постоянную работу для обслуживания и сбора платежей с населения за потребляемую воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 151 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сезонные работники, привлекаемые при строительстве локальных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 121 | 402 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы», в том числе: | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 19 | 13 | 85 |
| водитель на специализированную технику | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 19 | 13 | 85 |
| 4. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| сезонные работники, привлекаемые при строительстве локальных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5. Подпрограмма «Чистая вода на 2019-2024 годы», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 125 | 110 | 172 | 123 | 78 | 0 | 648 |
| на постоянную работу для обслуживания и сбора платежей с населения за потребляемую воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | 48 | 87 | 38 | 0 | 288 |
| сезонные работники, привлекаемые при строительстве объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 35 | 124 | 36 | 40 | 0 | 360 |
| Всего за период реализации государственной программы | 4 | 20 | 33 | 139 | 128 | 140 | 183 | 152 | 214 | 174 | 384 | 213 | 1784 |

Приложение № 8

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

программы в рамках государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства специализированной техникой | единиц | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 19 | 13 |
| 2. Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 2025 года на 29 процентов | процентов |  |  |  |  | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 3,625 | на 10,875 | на 10,875 |
| 3. Сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| 4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | единиц |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| многоквартирных домов | единиц |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общего пользования | единиц |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | единиц |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Повышение обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (строительство водозаборных скважин с зданием для хранения воды) | единиц |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 59 | 45 |
| строительство локальных систем водоснабжения | единиц |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 20 | 17 |
| реконструкция локальных систем водоснабжения | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 28 |
| 6. Создание рабочих мест | единиц | 4 | 20 | 33 | 139 | 128 | 140 | 183 | 152 | 214 | 174 | 384 | 213 |
| 7. Уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по теплоснабжению на 2017 год составляет 75,6 | процентов |  |  |  | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 | уменьшается на 8,4 |  |  |  |  | уменьшается на 25,2 | уменьшается на 25,2 |
| по водоснабжению на 2017 год составляет 77 | процентов |  |  |  | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 | уменьшается на 8,5 |  |  |  |  | уменьшается на 25,5 | уменьшается на 25,5 |
| по водоотведению на 2017 год составляет 57,1 | процентов |  |  |  | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 | уменьшается на 6,3 |
| 8. Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году до показателя 47,6 процента (базовое значение 24,5 процента) | процентов |  |  |  |  |  | 24,7 | 25,7 | 28 | 38,1 | 43,7 | 47,6 |  |
| 9. Суммарный прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию (базовое значение 75 575 чел.) | человек |  |  |  |  |  |  |  | на 3731 | на 3 779 | на  22 087 | на 35 025 |  |
| 10. Повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения посредством строительства и реконструкции систем водоснабжения | штук |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 10 |  |
| 11. Строительство и обустройство угольных складов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 |  |  |
| 12. Ликвидация стихийных свалок | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 6 |  |
| 13. Приобретение оборудования по сбору ТКО | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 100 | 100 | »; |

5) в Правилах предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» (далее – Порядок):

в пункте 4 раздела I слова «строительства и» исключить;

подпункт 4 пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции:

«4) предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения по типовой форме, утверждаемой приказом Министерства финансов Республики Тыва, заключаемого между главным распорядителем и получателем Субсидии (далее – соглашение)»;

приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу;

приложение № 3 к Порядку признать утратившим силу;

6) в пункте 3 раздела I приложения № 11 слова «Министерство строительства Республики Тыва» заменить словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт