ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 1 марта 2021 г. № 95

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**строительства и жилищно-коммунального**

**хозяйства Республики Тыва за 2020 год**

**и о приоритетных направлениях**

**деятельности на 2021 год**

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Хунай-оола А.В. об итогах деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2020 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2021 год:

комплексное освоение территорий и улучшение архитектурного облика городских и сельских поселений в целях обеспечения доступности жилья;

развитие промышленного производства строительных материалов;

развитие централизованного информационного ресурса «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства»;

обеспечение строительной отрасли квалифицированными кадрами.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2021 год.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 7 апреля 2020 г. № 135 «Об итогах деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 год».
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва Ш. Хопуя

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 1 марта 2021 г. № 95

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Комплексное освоение территорий и улучшение архитектурного облика  городских и сельских поселений в целях обеспечения доступности жилья | | | |
| * 1. Разработка и утверждение проектов планировки с наружными инженерными сетями территорий г. Кызыла, пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна и с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна | январь-сентябрь | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» | наличие проектов планировки территорий с наружными инженерными сетями микрорайонов «Иркутский», «Московский», «Спутник» в г. Кызыле, «Преображенский» в пгт. Каа-Хем, «Юбилейный» и «Первомайский» в с. Хову-Аксы |
| * 1. Разработка и утверждение проектно-сметной документации очистных сооружений канализации в г. Кызыле | январь-сентябрь | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» | наличие проектно-сметной документации очистных сооружений канализации в г. Кызыле |
| * 1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований (генпланы и правила землепользования и застройки) | январь-декабрь | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | приведение генеральных планов и правил землепользования и застройки в соответствие с действующим законодательством, и реальной застройкой, определение территорий для перспективного развития |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| * 1. Разработка типовых требований к архитектурному облику городских округов, городских и сельских поселений – апрель 2021 г. с последующим утверждением органами местного самоуправления | апрель | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | наличие типовых требований к архитектурному облику городских округов, городских и сельских поселений – апрель 2021 г. с последующим утверждением органами местного самоуправления |
| * 1. Утверждение органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва положений об архитектурном облике городских округов и поселений | май | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | наличие положений об архитектурном облике городских округов и поселений, улучшение архитектурного облика населенных пунктов |
| 2. Развитие промышленного производства строительных материалов | | | |
| * 1. Увеличение объемов промышленного производства железобетонных изделий | январь-декабрь | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | увеличение производства товарного бетона и железобетонных изделий до 40 тыс. куб.м. в год, создание 12 новых рабочих мест |
| * 1. Увеличение объемов промышленного производства кирпича | июнь-декабрь | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | увеличение производства кирпича до 4 млн. кирпичей в год, создание 10 новых рабочих мест |
| 1. Развитие централизованного информационного ресурса «Государственная   информационная система жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГИС ЖКХ) | | | |
| * 1. Обучение по размещению информации в ГИС ЖКХ | февраль-июнь | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва», органы местного самоуправления, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации (по согласованию) | своевременное и достоверное внесение информации в ГИС ЖКХ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| * 1. Мониторинг внесения информации в ГИС ЖКХ | ежемесячно | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» | обеспечение контроля за размещением информации в ГИС ЖКХ |
| * 1. Проведение разъяснительной работы с жителями Республики Тыва о возможностях централизованного ресурса ГИС ЖКХ | ежеквартально | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» | информирование жителей республики о возможности направления посредством ГИС ЖКХ и отслеживания обращений и заявлений по возникающим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. Обеспечение строительной отрасли квалифицированными кадрами | | | |
| 4.1. Организация дополнительного профессионального образования 10 (десяти) безработных граждан, имеющих высшее или среднее профессиональное образование в строительной отрасли, и их трудоустройства | июнь-декабрь | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | обеспечение строительной отрасли квалифицированными кадрами |
| 4.2. Организация дополнительного профессионального образования инженеров службы единого заказчика ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» | август-декабрь | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | обеспечение строительной отрасли квалифицированными кадрами |